濮政办〔2017〕12号

濮阳市人民政府办公室

关于印发濮阳市燃煤锅炉拆改工作

实施方案的通知

各县（区）人民政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市人民政府有关部门：

《濮阳市燃煤锅炉拆改工作实施方案》已经市政府研究同意，现印发给你们，请结合实际，抓好贯彻落实。

2017年2月27日

濮阳市燃煤锅炉拆改工作实施方案

为持续推进燃煤锅炉拆改，减少燃煤污染物排放，切实做好大气污染防治工作，按照《大气污染防治法》、《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知》（豫政办〔2017〕7号）文件部署和要求，结合我市实际，特制定以下实施方案。

一、总体要求

以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为指导，以提升空气质量、保障群众健康为目标，按照属地负责、集中整治、有序推进、奖补激励的原则，实行清单式交办、台账式管理、销号式落实的工作方法，全力推进燃煤锅炉拆除改造工作，全面推行使用清洁能源，彻底减少燃煤污染，为持续改善环境空气质量，打赢大气污染防治攻坚战提供有力保障。

二、拆改范围

（一）对濮阳市辖区内10蒸吨/时及以下的承压燃煤锅炉（含2016年各县（区）认定保留的供暖燃煤锅炉）全部拆除或更换、改造为清洁能源型锅炉。

（二）对濮阳市辖区内各乡镇政府所在地周边1公里范围内的自然村或城镇区域规划范围内学校、餐饮、酒店、食品作坊、浴池等使用的常压小散燃煤锅炉全部拆除或更换为清洁型能源锅炉。

（三）对全市辖区内10蒸吨/时以上、65蒸吨/时及以下燃煤锅炉能更新改造的更新改造为清洁型能源锅炉，不能更新改造的，全部实行脱硫脱硝除尘提标升级改造并安装在线监控设施，与环境部门联网。65蒸吨/时以上燃煤锅炉要达到超低排放。

（四）中原油田保留的供暖燃煤锅炉要全部更换或改造为清洁能源型锅炉，中原油田所有企业生活区内常压小散燃煤锅炉要全部拆除或更换为清洁能源型锅炉。

（五）对2016年已拆改的燃煤锅炉实施回头看，坚决杜绝恢复使用。

三、拆改要求

（一）10蒸吨/时及以下承压燃煤锅炉鼓励更换清洁能源锅炉，不宜改造为燃气、燃油或其他液体燃料锅炉。特殊情况下需进行改造时，应当按照《特种设备安全法》、《质检总局办公厅关于燃气锅炉风险警示通告》等锅炉改造的相关规定执行。

（二）小散燃煤锅炉全部更换为清洁能源锅炉，防止改造不彻底，重新恢复使用。

（三）10蒸吨/时以上、65蒸吨/时及以下燃煤锅炉提标升级改造按照环保法律法规的规定进行，并实行特别排放限值（《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）明确规定：二氧化硫200mg/m3、氮氧化物200mg/m3、颗粒物30mg/m3）。不按要求进行提标升级改造的，依据《大气污染防治法》有关规定，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，并处经济处罚；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。

（四）锅炉清洁能源改造原则上使用天然气、液化石油气、电、生物质成型燃料等清洁能源。生物质成型燃料必须使用专用锅炉并加装高效除尘装置，经检测验收达到排放标准方可使用。

（五）燃煤锅炉拆除要做到主体移位，烟囱、鼓风机等主要配套设备全部拆除，所有供水管道和供电线路全部切断，不能恢复使用，锅炉要及时注销、变更锅炉使用登记手续。

（六）对于在规定期限内（6月30日前）未完成改造或未实现与环保部门联网的企业或单位，实施停产整改。

四、时间步骤

（一）宣传发动阶段（3月1日—3月15日）

各县（区）政府、管委会要摸清燃煤锅炉底数，建立拆改工作台账，研究制定燃煤锅炉拆改方案，召开燃煤锅炉拆改动员会议进行安排部署。要组织有关单位和人员深入燃煤锅炉使用单位和个人宣传大气污染防治法律法规和方针政策，下达责令限期拆改通知书，设立举报电话，鼓励社会各界监督投诉，形成燃煤锅炉拆改的舆论氛围。

（二）自行拆改阶段（3月16日—5月15日）

各燃煤锅炉使用单位和个人按规定对燃煤锅炉自行进行拆改。

（三）强制拆除阶段（5月16日—6月15日）

各县（区）政府、管委会组织力量对到期未拆改的燃煤锅炉实行强制拆除，对阻碍拆除、情节严重的依法立案查处，构成犯罪的移送司法机关追究刑事责任。

（四）总结验收阶段（6月16日—6月30日）

对列入拆改范围的燃煤锅炉拆改情况逐一现场检查验收，填写燃煤锅炉拆改验收登记表，建立燃煤锅炉拆改档案，确保全部拆改到位。

五、责任分解

（一）各县（区）政府、管委会

对辖区内锅炉拆除或清洁能源改造工作负总责，建立燃煤锅炉拆改工作领导机构，制定本辖区内燃煤锅炉拆改工作实施方案，建立燃煤锅炉拆改工作台账，明确拆改任务和时间节点，责任到具体单位和个人，全力推动燃煤锅炉拆改工作，确保按时完成拆改任务。

中原油田各生活区内的小散燃煤锅炉由所在地政府负责。

（二）市质监局

1．负责全市燃煤锅炉拆改工作的组织协调。组织各燃煤锅炉拆改工作督导小组对各县（区）燃煤锅炉拆改情况现场督导，统计汇总燃煤锅炉拆改工作信息，编发燃煤锅炉拆改工作情况通报。

2．督导各县（区）工商质监部门调查统计本辖区内10蒸吨/时及以下燃煤锅炉数量，建立燃煤锅炉拆改清单。

3．督导各县（区）工商质监部门对燃煤锅炉更换、改造及时办理告知、监检、使用注册登记等业务，确保提供高效便捷服务。

4．督导各县（区）工商质监部门及时办理注销、变更已拆改燃煤锅炉使用登记手续。

（三）市环境保护局

1．督导各县（区）环保部门依法对列入拆改范围的燃煤锅炉下达责令限期拆改通知书，对拒不拆除改造的进行立案查处，依法处罚。

2．督导各县（区）环保部门做好拆改燃煤锅炉的排放监测及达标验收工作，确保更换改造的锅炉符合标准排放。

（四）市工商局

督导各县（区）工商质监部门调查统计规定区域内的常压小散燃煤锅炉数量，建立小散燃煤锅炉拆改清单。

（五）市发展改革委

统筹推进“煤改气”、“煤改电”工作。督导各县（区）发改部门做好燃煤锅炉新能源改造政策落实。

（六）市城市管理局

督导各县（区）燃气管理部门做好“煤改气”工作，搞好燃气供应。

（七）濮阳供电公司

组织督导各县（区）供电部门与燃煤锅炉使用单位做好对接，推进“煤改电”试点工作。

（八）市委市政府督查局

建立燃煤锅炉拆改工作督查台账，定期开展现场督查，对工作开展不力的提请市委市政府督查局下达催办通知单，对懒政惰政的进行通报批评，情节严重的移交纪委监察局进行问责。

（九）中原油田保留的供暖燃煤锅炉的拆改工作由中原油田负责

六、强化督导

为加强对锅炉拆改工作的督导，决定成立三个督导小组。具体名单和督导区域如下：

（一）第一督导组

组　长：赵海军（市质监局副局长）

成　员：郭卫宗（市质监局特种设备安全监察科科长）

联络员：刘喜柱（市质监局特种设备安全监察科13603436883）

督导县（区）：清丰县、南乐县、工业园区

（二）第二督导组

组　长：杜胜明（市环境监察支队支队长）

成　员：吴　健（市环境监察支队一大队队长）

联络员：邢可军（市环境监察支队三大队队长15893207818）

督导县（区）：濮阳县、开发区、示范区

（三）第三督导组

组　长：聂孟军（市发展改革委副主任）

成　员：祖香林（市环境监察支队四大队队长）

联络员：路道正（市发展改革委资源节约和环境保护科科长

13839276798）

督导县（区）：范县、台前县、华龙区

督导工作原则上每半月督导一次，根据工作进展情况可随时督导，督导要深入现场，实地察看，掌握真实情况，决不能图形式、走过场。督导工作要采取拍照片、填写登记表等方式记录拆改情况并及时上报拆改牵头单位。督导组要建立联席会议制度，定期召开联席会议，通报工作情况，研究解决拆改工作中的问题，推动拆改工作顺利进行。

七、工作要求

（一）思想重视，认识到位

燃煤锅炉超标排放是大气污染的一个重要来源。各级各有关部门一定要站在讲政治、讲大局的高度，深刻认识做好燃煤锅炉拆改工作的重要性和紧迫性，切实增强使命感和责任感，把思想和行动统一到市委、市政府决策部署上来，扎实工作，坚决打赢燃煤锅炉拆改这项攻坚战。

（二）落实责任，严明纪律

各县（区）要把燃煤锅炉拆改工作纳入大气污染防治工作责任目标，责任到领导、单位和具体人员，建立工作台账，明确时间节点，强力推进。要加大督查督导力度，及时掌握拆改工作进展情况和存在的问题，及时协调解决拆改工作存在的困难和问题。对拆改工作不认真履责，推诿扯皮，敷衍塞责，弄虚作假，不能按时完成拆改任务的单位和个人，要严肃问责。

（三）加大宣传，形成氛围

燃煤锅炉拆改工作政策性强，涉及面广，工作难度大。各县（区）、各有关单位要通过广播、电视、报纸等新闻媒体和板报、标语等媒介广泛宣传燃煤锅炉拆改工作的法律、法规及有关政策，宣传拆改工作的重要性。要及时向社会通报燃煤锅炉拆改工作进度，表扬拆改积极、行动速度的单位和个人，曝光一批拒不拆改的典型单位和个人。在全市上下形成人人关心拆改、人人支持拆改的浓厚氛围。

（四）密切配合，形成合力

各级各有关部门要认真履行职责，密切合作，要加强工作联系，积极参加联合行动，严格依法行政，形成燃煤锅炉拆改工作的强大合力。要注意工作方法，讲究工作策略，对燃煤锅炉使用单位和个人进行耐心细致的说服教育，把政策、法律宣传到位，争取主动拆除。对拒不拆改的要采取断电、断水、联合执法等多种措施强制拆除，并立案查处，严厉处罚。对阻碍执法、暴力抗拆影响拆改工作、涉嫌刑事犯罪的要及时移送司法机关处理，决不姑息，形成对燃煤锅炉拆改的强大震慑力。

各县（区）要明确一名科级干部作为拆改工作联系人，3月1日前将联系人名单及燃煤锅炉拆改台账报市质监局特种设备安全监察科（联系人：郭卫宗、刘喜柱，联系电话：8996622、8994695，邮箱：pszjaqk@126.com）。燃煤锅炉拆改工作实行周报制度，各县（区）每周一上报上一周拆改工作进展情况。

附件：1．濮阳市各县（区）10蒸吨/时及以下燃煤锅炉拆改

任务表

2．濮阳市各县（区）燃煤锅炉拆改工作联系人登记表

3．濮阳市燃煤锅炉拆改情况现场督导记录表

4．濮阳市燃煤锅炉拆改进展情况统计表

5．濮阳市××县（区）燃煤锅炉拆改验收表

附件1

濮阳市各县（区）10蒸吨/时及以下燃煤锅炉

拆改任务表

| 序号 | 单位 | 承压（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 濮阳县 |  |
| 2 | 清丰县 |  |
| 3 | 南乐县 |  |
| 4 | 范 县 |  |
| 5 | 台前县 |  |
| 6 | 华龙区 |  |
| 7 | 开发区 |  |
| 8 | 工业园区 |  |
| 9 | 示范区 |  |
| 合 计 |  |

附件2

濮阳市各县（区）燃煤锅炉拆改工作联系人登记表

| 序号 | 联系人 | 工作单位 | 职务 | 办公电话 | 手机号 | 电子邮箱 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3

濮阳市燃煤锅炉拆改情况现场督导记录表

督 导 组：

督导区域：

督导日期：

| 序号 | 锅炉使用单位 | 锅炉型号 | 台数 | 拆改情况 | 改后燃料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

县（区）陪同人员签字：

附件4

濮阳市燃煤锅炉拆改进展情况统计表

县（区）：                填报单位：	填报日期：

| 序号 | 使用单位 | 地址 | 锅炉型号 | 蒸吨 | 燃料类别 | 拆改情况 | 验收情况 | 奖补政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报人：

附件5

濮阳市××县（区）燃煤锅炉拆改验收表

| 使用单位 |  | 单位地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 （负责人） |  | 身份证号 |  | 联系电话 |  |
| 已拆改锅炉详细情况 |
| 锅炉使用证 编号 | 锅炉型号 | 锅炉用途 | 锅炉规模（t/h） | 年用煤量（吨） | 拆除或改造后主要污染物年度削减量（t） |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 |
| (1.拆除情况：(锅炉主体移位(烟囱拆除(所有连接管道和线路切断(注销锅炉有关手续 (2.因客观条件限制无法实施主体拆除：(切除上下水和电路(拆除鼓风机、电机等主要配电设备 (断电、断水(注销锅炉有关手续 (3.清洁能源改造情况：(天然气(液化石油气(煤制气(电(其他清洁能源请注明： |
| 使用单位承诺： 以上内容属实，并承诺不在恢复使用高污染锅炉，如若情况不实，愿承担一切后果。 使用单位（盖章）： 年 月 日 | 县（区）质监部门 拆改意见： 经确认，情况属实，认定为已(拆除(改造。 负责人： 公章（盖章） 年 月 日 | 县（区）环保部门 现场验收意见: 经现场检查，已按标准完成(拆除(改造。 现场检查人： 公章（盖章） 年 月 日 | 县（区）政府、管委会 验收意见: 认定为已(拆除(改造。 公章（盖章） 年 月 日 |
| 各业主单位或个人需按照《濮阳市燃煤锅炉拆改方案》要求拆除燃煤锅炉，提供真实详细信息，完成情况按照1.拆除情况2.因客观条件限制无法实施主体拆除3.清洁能源改造情况选择一项进行(，其中一项项目所有标准要全部完成，未全部完成的不予认定。 各业主单位或个人填写锅炉拆改信息，并对信息真实性做出承诺（签字盖章或加盖手印）。 各业主单位或个人所在地质监部门负责对本辖区内锅炉进行确认并对锅炉拆改信息的真实性负责。 各业主单位或个人所在地环保部门负责对本辖区内锅炉拆改进行现场检查,留存现场照片作为核查证明，并填写表中现场检查意见。检查中发现达不到拆改标准要求的，不予认定。 各县（区）政府、管委会对锅炉拆改信息进行最终确认并对锅炉拆改信息的真实性负责。 本表中所有项目均为必填项目。 一台燃煤锅炉一份表。 |

濮阳市人民政府办公室 2017年2月27日印发