濮政办〔2017〕30号

濮阳市人民政府办公室

关于印发濮阳市2017年清洁能源替代

实施方案的通知

各县（区）人民政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市人民政府有关部门：

《濮阳市2017年清洁能源替代实施方案》已经市政府研究同意，现予以印发，请结合工作实际，认真贯彻落实。

2017年4月26日

濮阳市2017年清洁能源替代实施方案

为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于打赢大气污染防治攻坚战的决策部署，加快推进全市清洁能源替代燃煤工作，促进全市大气环境质量改善，根据《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（豫政办〔2017〕7号）、《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知》（濮政办〔2017〕3号）等文件精神，结合我市实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平总书记关于推进北方地区冬季清洁取暖重要讲话精神为指导，紧紧围绕建设富裕文明和谐美丽新濮阳目标，依托我市清洁能源资源量丰类多、城市集中供热基础较好等优势，全面推进能源生产和消费革命，大力促进城乡居民用能方式转变，按照“企业为主、政府推动、居民可承受”的原则，建立以集中供热和天然气利用为主、以其他清洁能源利用为补充的清洁能源推广利用体系，促进全市大气环境质量显著好转。

二、实施路径

市中心城区：集中供暖为主，天然气取暖为有效补充。

城乡结合部：实现燃气管网全覆盖，天然气取暖为主，电取暖为有效补充。

县城区：具备集中供热条件的，推进集中供热；集中供热管网未覆盖、但燃气管网覆盖区域积极推进天然气取暖；地热资源丰富区域，优先发展中深层地热取暖；其他区域采用洁净型煤取暖或电取暖。

乡镇和农村地区：积极推进天然气管网向乡镇和农村地区延伸，鼓励采用天然气取暖；燃气管网无法覆盖区域采用洁净型煤、生物质成型燃料、沼气、电能等多种方式取暖。

三、主要目标

到2017年年底，市中心城区新增集中供暖面积550万平方米，集中供暖覆盖率达到80%以上，气化率达到98%以上；县城区新增集中供暖面积513万平方米，清洁供暖覆盖率达到50%以上，气化率达到85%以上；全市新增天然气用户12.35万户，天然气用户达到60.15万户，入户率达到54.7%，75%以上的乡镇通管道天然气；全市新增电代煤用户1万户；所有产业集聚区基本实现集中供热；清洁能源消费总量达170万吨标准煤，占全社会能源消费总量的18%以上。

四、实施步骤

（一）启动实施阶段（4月30日前）

各县（区）、市直相关部门根据职责分工，制定专项实施方案。3月底前，市发展改革委负责制定《濮阳市2017年加快推进供热供暖实施方案》《濮阳市2017年加快推进产业集聚区集中供热实施方案》；市工商局负责制定《濮阳市2017年加快推进燃煤散烧依法治理实施方案》。4月底前，各县（区）制定完成县城区供热供暖实施方案、产业集聚区集中供热实施方案。

（二）项目推进阶段（12月20日前）

各县（区）、市直相关部门协同配合，简化审批程序、开辟绿色通道，加快清洁能源替代项目前期手续办理。项目单位要建立台账、倒排工期，确保项目按照时间节点建成投运。市清洁能源替代工作领导小组办公室牵头，协调项目推进并督促全市清洁能源替代工作实施。

（三）考核验收阶段（12月21日至12月31日）

市清洁能源替代工作领导小组办公室牵头，组织对各县（区）、市直相关部门承担的清洁能源替代工作进行考核验收，形成考核报告上报市政府。

五、重点任务

（一）加快实施集中供热工程

加快集中供热项目和配套供热管网建设，做到同步规划、同步建设，同步投运。2017年9月底前，濮阳龙丰2×60万千瓦热电机组建成投运，市中心城区新建主供热管道23千米，新建、改造换热站40座，新增供暖面积550万平方米。12月底前，协鑫蓝天2×4.5万千瓦级天然气分布式能源站项目主体完工，配套新建供热管道16千米。加快推进濮润2×2.5万千瓦背压机组项目，配套新建供热管道15千米。

（二）全面实施“气化濮阳”工程

加快建设文23地下储气库，开工建设鄂安沧濮阳支干线、濮范台输气管道等重大项目，争取新增2亿方/年天然气配额。进一步完善城市燃气管网和储气调峰设施，扩大天然气管网覆盖范围，推进燃气管网向产业集聚区、乡镇和农村地区延伸。2017年，全市新增天然气用户12.35万户，其中，濮阳县新增6.11万户；清丰县新增1.83万户；南乐县新增1.5万户；范县新增0.36万户，台前新增0.15万户；华龙区新增1.08万户；开发区新增0.91万户，工业园区新增0.36万户，城乡一体化示范区新增0.05万户。

（三）大力推广洁净型煤替代工程

重点在集中供暖无法实现的乡镇和农村地区，推广使用洁净型煤，着力解决居民采暖和农业生产中的燃煤散烧问题。7月31日前，各县结合当地洁净型煤需求和区域分布，建设完成1个洁净型煤生产仓储配送中心，在乡镇合理布局若干个营销网点，对洁净型煤的运输、加工、销售实行全过程监管，实现全市“零散煤”。在乡镇建立高效洁净燃煤炉具推广网点，做到洁净型煤与节能炉具同步推广、同时销售。洁净型煤生产企业要严格生产工艺，确保洁净型煤质量。市工商、质监等部门要建立煤质检测和监管体系，严格杜绝劣质散煤进入流通领域。

（四）实施燃煤锅炉治理工程

结合新增集中供热工程，拆除取缔分散燃煤锅炉。关停龙丰纸业自备机组和中原油田集中采暖锅炉房。6月底前，全市完成10蒸吨及以下燃煤锅炉拆改，全市除农村地区，实现燃煤小锅炉“清零”；10月底前，质监部门依法依规全部关停产业集聚区内20蒸吨以下分散燃煤锅炉；全市现有10—65蒸吨集中供热燃煤锅炉，能更新改造的更新改造为清洁能源型锅炉，不能更新改造的，全部实行脱硫脱硝除尘提标升级改造，满足燃煤锅炉特别排放限值，并安装在线监控设施，与环保部门联网；65蒸吨及以上集中供热燃煤锅炉满足超低排放标准。

（五）实施新能源供暖工程

在具备条件的县城区，大力发展地热供暖、生物质供暖等多种形式新能源供暖工程，不断提高我市新能源供暖规模。

地热供暖。依托中石化新星公司，在县城区积极推进中深层地热供暖。2017年全市新增中深层地热供暖面积313万平方米，其中，清丰县新增100万平方米，南乐县新增43万平方米，范县新增150万平方米，台前县新增20万平方米。积极推广浅层地热能供暖，2017年全市新增浅层地热供暖面积100万平方米。

生物质供暖。在条件适宜的学校、医院、宾馆、企事业单位等场所，积极推广生物质成型燃料供暖。2017年，全市新增生物质供暖面积50万平方米，其中，濮阳县新增20万平方米，清丰县、南乐县、华龙区各新增10万平方米。

（六）实施电网优化升级工程

进一步加大城市配电网和农村电网投资力度，充分保障全市清洁供暖用电需求。重点推进城中村、城乡结合部和农村电网改造，满足居民电采暖、电炊事等日益增加的用电需求。2017年完成农网改造投资6.5亿元，新建（改造）110千伏变电站9座，新增变电容量539兆伏安，新建110千伏线路115千米。

六、保障措施

（一）加强组织领导，狠抓工作落实

成立濮阳市清洁能源替代工作领导小组，负责统筹推进全市清洁能源替代工作，领导小组下设办公室，办公室设在市发展改革委。领导小组办公室要建立健全考核评价机制，加强对县（区）清洁能源替代工作的指导和考核。领导小组各成员单位要各司其职，各负其责，共同推进清洁能源替代工作。各县（区）政府是本地区清洁能源替代工作的责任主体，要建立工作台帐，细化阶段性目标，将目标任务层层分解，统筹推进落实，确保按时完成。

（二）争取政策支持，强化资金保障

建立政府引导、社会多元化投入的投融资机制，多渠道筹措清洁能源替代项目建设资金。市发改、工信、财政、环保等部门要认真研究国家、省相关政策，多渠道争取上级政策和资金支持；各县（区）政府要发挥主导作用，通过奖补、贷款贴息等激励政策，建立稳定的财政投入机制，大力推广政府与社会资本合作（PPP）等模式，鼓励和引导社会资本、民间资本投资进入清洁能源供暖领域，解决项目融资问题。

（三）强化协调保障，规范工程管理

市发改、国土、规划、环保、住建、城市管理等部门要为清洁能源替代项目设立审批绿色通道，压减前期手续办理时限，推动项目尽快开工。各县（区）政府要为项目建设创造良好外部环境，积极帮助项目业主协调征地拆迁、工程建设等方面遇到的困难和问题，加快推进项目建设。项目单位要严格按照项目建设程序，科学安排、合理调度，加强质量监管和安全监管，确保项目如期建成投运，早日发挥项目社会效益和环境效益。

（四）加大宣传力度，营造舆论氛围

充分发挥舆论导向作用，借助广播、电视、互联网、报刊、微信、短信、展览等多种形式，大力宣传清洁能源替代对提高人民生活水平、改善空气质量、促进产业转型升级的重要意义，增强城乡居民的环保意识和社会担当意识，普及新型绿色低碳生活理念和能源消费方式，提高公众对清洁能源替代工作的认知度和接受度，形成良好舆论氛围。

（五）加强督导检查，健全奖惩机制

将清洁能源替代工作纳入年度大气污染防治目标考核体系，年终对各县（区）完成情况进行考核。市清洁能源替代工作领导小组办公室要加强对各县（区）工作的督促、检查和考核，定期通报检查考核情况。对进展快、成效好的县（区）予以表彰，并在大气污染防治专项资金安排上予以倾斜；对进展缓慢、工作不力的县（区），取消当地政府评先评优资格，严肃追究责任。

附件：1．濮阳市清洁能源替代工作领导小组组成人员名单

2．濮阳市清洁能源替代方案工作责任分解表

3．濮阳市2017年清洁能源重点项目表

附件1

濮阳市清洁能源替代工作领导小组

组成人员名单

组  长：王载文（市委常委、常务副市长）

副组长：段升显（市政府副秘书长）

成　员：张相坤（市发展改革委主任）

樊相奇（市财政局局长）

冯  勇（市城市管理局局长）

乔小雨（市国土资源局局长）

潘顺恩（市城乡规划局局长）

薛炳海（市工业和信息化委主任）

王万臣（市安监局局长）

管红光（市质监局局长）

黄守信（市交通运输局局长）

刘道光（市工商局局长）

孙文标（市水利局局长）

赵中华（市农业畜牧局局长）

郭严峻（市食品药品监管局局长）

刘国廷（市能源办主任）

宋　伟（濮阳供电公司总经理）

孙庆伟（濮阳县政府县长）

刘　兵（清丰县政府县长）

刘　冰（南乐县政府县长）

赵丽玲（范县政府县长）

王俊海（台前县政府县长）

高尚功（华龙区政府区长）

陈晓华（开发区管委会主任）

刘普军（工业园区管委会主任）

宋伯迅（示范区管委会主任）

领导小组下设办公室，办公室设在市发展改革委，市发展改革委主任张相坤任办公室主任（兼）。

附件2

| 濮阳市清洁能源替代方案工作责任分解表 |
| --- |
| 序号 | 责任部门 | 工 作 任 务 |
| 1 | 各县（区） 政府 | 本地区清洁能源替代工作的第一责任主体，负责统筹推进辖区内清洁能源替代工作实施，确保如期完成各项目标任务。 |
| 2 | 市委市政府 督查局 | 负责对全市清洁能源替代工作进行督促检查。 |
| 3 | 市发展改革委 | 负责全市清洁能源替代工作的总体协调和统筹推进，牵头推进“气化濮阳”工作，协调推进集中供热项目、天然气长输管道、储气调峰设施及天然气分布式能源项目建设。 |
| 4 | 市城市管理局 | 负责加快城市燃气和供热管网建设，推进城市燃气和供热设施向乡镇和农村地区延伸，提高居民气化水平。 |
| 5 | 市质监局 | 负责燃煤（油、柴）锅炉的普查和淘汰改造锅炉的监督检验、使用登记变更手续以及汇总工作；牵头全市燃煤锅（窑）炉拆除和清洁能源改造工作,制定具体淘汰计划，逐台抓好落实。 |
| 6 | 市环保局 | 负责在建和运营清洁能源项目的监察和监测，确保各个清洁能源项目符合环保要求。 |
| 7 | 市工商局 | 负责加强对全市散煤销售点的监管，做好流通领域散煤质量抽查检验，依法查处无照经营散煤销售点和销售不合格散煤行为。 |
| 8 | 市工业和信息化委 | 负责洁净型煤替代方案制定和洁净型煤推广工作，配合市质监局做好燃煤锅炉拆改工作。 |
| 9 | 市财政局 | 负责筹措、拨付清洁能源替代补贴资金，做好补贴资金管理工作。 |
| 10 | 市统计局 | 负责全市煤炭消费、能源结构统计和分析工作。 |
| 11 | 濮阳供电公司 | 负责全市电网项目建设，做好电代煤用户电网扩容改造及农村地区电网升级改造工作。 |

附件3

| 濮阳市2017年清洁能源重点项目表 |
| --- |
|  | 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资（亿元） | 建设内容 | 建设投运时间 |
| 一、热源项目（燃煤、燃气项目） | 1 | 龙丰2×60万千瓦热电机组项目 | 市发改委 | 53 | 建设2台60万千瓦热电机组 | 9月份建成投运 |
|  | 2 | 协鑫蓝天2×4.5万千瓦天然气分布式能源站项目 | 濮阳县政府 | 11 | 建设2台32兆瓦燃气轮机发电机组、2台双压尾部带烟气加热器余热锅炉、1台4兆瓦背压式汽轮机、1台13兆瓦抽凝补汽式汽轮机多轴联合循环机组，总装机约81MW | 12月份主体完工 |
| 二、热网项目 | 1 | 濮阳市集中供热管网改造项目 | 市城市 管理局 | 0.3 | 市城区新建改造主供热管网23千米，分支管网125千米，新建改造换热站40座 | 10月底完成 |
|  | 2 | 龙丰2×60万千瓦热电机组项目配套供热管网项目 | 市城市 管理局 | 1.2 | 建设管道12千米 | 9月底完成 |
|  | 3 | 濮阳县县城区及产业集聚区集中供热管网 | 濮阳县政府 | 1.5 | 建设主供热管网16千米 | 11月中旬完成 |
|  | 4 | 清丰县县城区及产业集聚区集中供热管网 | 清丰县政府 | 1.2 | 建设主供热管网20千米 | 11月中旬完成 |
|  | 5 | 南乐县县城区及产业集聚区集中供热管网 | 南乐县政府 | 1.2 | 建设主供热管网15千米 | 11月中旬完成 |
|  | 6 | 范县县城区及产业集聚区集中供热管网 | 范县政府 | 1.5 | 濮润背压机组项目配套建设主供热管网16千米 | 11月中旬完成 |
|  | 7 | 台前县城区及产业集聚区集中供热管网 | 台前县政府 | 0.5 | 配套建设主供热管网15千米 | 11月中旬完成 |
| 三、天然气项目 | 1 | 中石化文23储气库项目 | 市发展 改革委 | 103 | 先导工程整体投产；新钻注采井钻井及地面工程开工建设 | 完成投资10亿元 |
|  | 2 | 濮范台天然气管道项目 | 市发展 改革委 | 3 | 建设主管道75千米，阀室2座 | 12月底前开工建设 |
|  | 3 | 天润公司濮阳县产业集聚区天然气管道项目 | 濮阳县政府 | 1.2 | 建设天然气主管道15千米 | 12月建成投运。 |
| 四、生物质能源利用项目 | 1 | 绿探生物质能利用项目 | 相关县区政府 | 0.2 | 濮阳县20万平方米，清丰、南乐、华龙区各10万平方米 | 11月底前完成 |
|  | 2 | 南乐县宏业生化2×1.5万千瓦生物质热电机组项目 | 南乐县政府 | 3.1 | 建设2台1.5万千瓦生物质热电机组，同步建设韩张镇区域供热管网 | 12月底建成投运 |
|  | 3 | 濮阳县文留镇2×1.2万千瓦生物质热电机组项目 | 濮阳县政府 | 2.9 | 建设2台1.2万千瓦生物质热电机组，同步建设文留镇区域供热管网 | 12月底建成投运 |
| 五、中深层地热能利用项目 | 1 | 清丰县越秀国际小区地热供暖项目 | 清丰县政府 | 0.3 | 建设深层地热井及回灌井各一口，实现供暖面积25万平方米 | 11月中旬完成 |
|  | 2 | 清丰县世外桃源小区地热供暖项目 | 清丰县政府 | 0.24 | 建设深层地热井及回灌井各一口，实现供暖面积20万平方米 | 11月中旬完成 |
|  | 3 | 清丰县金域华府小区地热供暖项目 | 清丰县政府 | 0.14 | 建设深层地热井及回灌井各一口，实现供暖面积11.5万平方米 | 11月中旬完成 |
|  | 4 | 清丰县学府大道小区地热供暖项目 | 清丰县政府 | 0.12 | 建设深层地热井及回灌井各一口，实现供暖面积10万平方米 | 11月中旬完成 |
|  | 5 | 清丰县盛世嘉园小区 | 清丰县政府 | 0.2 | 建设深层地热井及回灌井各一口，实现供暖面积17万平方米 | 11月中旬完成 |
|  | 6 | 南乐县文昌苑地热供暖项目 | 南乐县政府 | 0.3 | 建设深层地热井及回灌井各一口，实现供暖面积25万平方米 | 11月中旬完成 |
|  | 7 | 南乐县中立中央新城地热供暖项目 | 南乐县政府 | 0.21 | 建设深层地热井及回灌井各一口，实现供暖面积18万平方米 | 11月中旬完成 |
| 五、中深层地热能利用项目 | 8 | 范县新区地热供暖项目 | 范县政府 | 2.25 | 实现地热供暖面积150万平方米 | 11月中旬完成 |
|  | 9 | 台前县城区地热供暖项目 | 台前县政府 | 0.3 | 实现地热供暖面积20万平方米 | 11月中旬完成 |
| 六、热泵利用项目 | 1 | 上景湾小区 | 濮阳县政府 | 0.55 | 污水源热泵，利用面积11万平方米 | 11月中旬完成 |
|  | 2 | 龙城花园小区 | 濮阳县政府 | 1.65 | 污水源热泵，利用面积35万平方米 | 11月中旬完成 |
|  | 3 | 格瑞斯小镇 | 濮阳县政府 | 2 | 污水源热泵，利用面积40万平方米 | 11月中旬完成 |
|  | 4 | 未来城小区 | 濮阳县政府 | 1.8 | 污水源热泵，利用面积36万平方米 | 11月中旬完成 |
| 七、洁净型煤项目 | 1 | 洁净型煤生产仓储配送中心2个 | 濮阳县政府 | 0.1 | 年配送洁净型煤6万吨 | 10月底完成 |
|  | 2 | 洁净型煤生产仓储配送中心1个 | 清丰县政府 | 0.04 | 年配送洁净型煤3万吨 | 10月底完成 |
|  | 3 | 洁净型煤生产仓储配送中心1个 | 南乐县政府 | 0.04 | 年配送洁净型煤3万吨 | 10月底完成 |
|  | 4 | 洁净型煤生产仓储配送中心1个 | 范县政府 | 0.04 | 年配送洁净型煤3万吨 | 10月底完成 |
|  | 5 | 洁净型煤生产仓储配送中心1个 | 台前县政府 | 0.04 | 年配送洁净型煤3万吨 | 10月底完成 |
|  | 6 | 洁净型煤生产仓储配送中心1个 | 华龙区政府 | 0.04 | 年配送洁净型煤3万吨 | 10月底完成 |
|  | 7 | 洁净型煤生产仓储配送中心1个 | 开发区管委会 | 0.04 | 年配送洁净型煤2万吨 | 10月底完成 |
|  | 8 | 洁净型煤生产仓储配送中心1个 | 工业园区管委会 | 0.04 | 年配送洁净型煤2万吨 | 10月底完成 |
|  | 9 | 洁净型煤生产仓储配送中心1个 | 示范区管委会 | 0.04 | 年配送洁净型煤2万吨 | 10月底完成 |
| 八、110千伏电网项目 | 1 | 濮阳市区任丘110kV输变电工程 | 濮阳供电公司 | 0.47 | 增容100兆伏安，新建线路3.14千米 | 11月建成投运 |
|  | 2 | 濮阳市区尧舜110kV变电站主变增容工程 | 濮阳供电公司 | 0.13 | 增容126兆伏安，新建线路1.4千米 | 11月建成投运 |
|  | 3 | 濮阳县110kV户部寨输变电工程 | 濮阳供电公司 | 0.30 | 增容50兆伏安，新建线路6.6千米 | 11月建成投运 |
|  | 4 | 濮阳县民主110kV变电站2号主变扩建工程 | 濮阳供电公司 | 0.08 | 增容50兆伏安 | 11月建成投运 |
|  | 5 | 濮阳县昆乐110kV输变电工程 | 濮阳供电公司 | 0.46 | 增容50兆伏安，新建线路24.8千米 | 11月建成投运 |
|  | 6 | 濮阳南乐乐东110kV输变电工程 | 濮阳供电公司 | 0.42 | 增容31.5兆伏安，新建线路31千米 | 11月建成投运 |
|  | 7 | 濮阳范县龙王庄110kV输变电工程 | 濮阳供电公司 | 0.41 | 增容31.5兆伏安，新建线路18.4千米 | 11月建成投运 |
|  | 8 | 濮阳台前110kV变电站2号主变增容工程 | 濮阳供电公司 | 0.05 | 增容31.5兆伏安 | 11月建成投运 |
|  | 9 | 濮阳台前王堂110kV输变电工程 | 濮阳供电公司 | 0.50 | 增容31.5兆伏安，新建线路29.5千米 | 11月建成投运 |

濮阳市人民政府办公室 2017年4月28日印发