濮政办〔2018〕38号

濮阳市人民政府办公室

关于印发濮阳市2018年地质灾害防治方案的

通      知

各县（区）人民政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市人民政府有关部门：

《濮阳市2018年地质灾害防治方案》已经市政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2018年5月30日

濮阳市2018年地质灾害防治方案

为切实做好2018年地质灾害防治工作，最大限度避免或减少地质灾害造成人员伤亡和财产损失，维护人民群众生命财产安全，根据《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《河南省地质环境保护条例》、《河南省地质灾害防治管理办法》（省政府令第45号）等有关规定，结合我市地质环境和地质灾害现状，制定本方案。

一、我市地质构造与地质灾害情况

（一）地质构造特征。我市总体处于东濮凹陷和内黄凸起之间的过渡地带，所处地质单元西邻汤阴凹陷，北接临清凹陷，南为陷伏构造，以断裂为主。按切割的深度和规模分为深大断裂（长垣断裂、聊兰断裂、黄河断裂）和局部断裂（五星断裂、胡状断裂、柳屯断裂）。

（二）主要地质灾害情况。我市地处豫北平原，地质灾害频率不高、危害较轻，其主要灾害有地裂缝、地面塌陷、地面沉降等。

二、2018年我市地质灾害监测和预防重点

根据我市地质环境条件和地质灾害的分布特征，预防的灾种主要是：黄河大堤冲沟、串沟、管涌、落水洞塌岸和地面沉降、地裂缝、地面塌陷。要重点加强下列区域的地质灾害防灾工作。

（一）黄河北岸大堤濮阳郎中乡东司马——渠村段隐患区。汛期易发生塌岸，危及大堤安全。

（二）黄河北岸大堤渠村——台前张庄闸隐患区。汛期易发生冲沟、串沟、落水洞等，应加强巡查。

（三）濮阳县胡状镇大柳寨——冯寨——中国集一带隐患区。该区属地裂缝发育区，对村民房屋和人身安全有威胁，应加强观测。

（四）清丰县马庄桥镇前游子庄村地面塌陷隐患区。该隐患区地面塌陷经过治理，安全度过2016、2017年汛期，没有出现新的地面陷穴，但仍要持续进行观测。

（五）市城区地面沉降隐患区。根据监测资料显示，市城区地面沉降量为55毫米，仍有继续发展的趋势，需持续观测检查。

三、地质灾害防治监督管理措施

（一）加强领导、强化责任。各县（区）要认真贯彻落实地质灾害防治主体责任，坚持以人为本、预防为主、分级负责、属地管理、依法依规、科学减灾的原则，将地质灾害防治工作纳入重要议事日程，按照“乡镇政府统筹负责、国土部门协调督促、地质部门技术支撑、村级组织预警巡查”的“四位一体、网格化管理”模式，进一步健全完善地质灾害防治体系，持续提升地质灾害防治能力。市国土资源局要加强对各县（区）地质灾害防治工作的指导检查。

（二）全面调查、夯实基础。要重点围绕旅游景点、学校、养老院、矿山（油区）、建设工地工棚等人员聚集区和重要交通干线、重要基础设施周边等区域，开展全面细致的隐患排查，建立地质灾害隐患点台账，实施动态管理，做到数字清、现状明。针对发现的灾害隐患，编制年度地质灾害防治方案，明确重点预防区域、重点防治隐患点和防治措施。按照“谁引发、谁治理”的原则，明确地质灾害防治责任主体，对防灾责任、措施落实不到位的单位要下达整改通知书，限期整改落实。

（三）广泛宣传、提高意识。要结合“防灾减灾日”“地球日”“土地日”，举办形式多样的宣传活动，利用电视、广播、报纸、展板、宣传册等多种渠道，加大宣传力度，普及地质灾害防治知识，提高群众的地质灾害防治意识。加强地质灾害监测人员的业务培训，组织开展地质灾害隐患点应急避险演练。逐步推广地质灾害简易预警设备，提高地质灾害监测和预防预警水平，增强自测、自报、自防和自救能力。

（四）突出重点、落实制度。要坚持做好汛期和重点时段地质灾害防治工作，根据近年来地质灾害发生情况，突出做好6月、9月和10月上旬时段的防范工作，严防强降雨诱发地质灾害。坚持雨前排查、雨中巡查和雨后复查制度，对排查出的隐患点逐一制定应急预案，落实责任单位和责任人，纳入群测群防网络。坚持汛期24小时应急值守，落实领导带班、工作人员值班制度，确保通讯畅通，一旦发生突发性地质灾害，迅速上报市地质灾害领导小组办公室（电话：6667018；6667039），及时启动应急预案。

附件：濮阳市地质灾害点监测预防责任单位一览表

附  件

濮阳市地质灾害点监测预防责任单位一览表

| 序号 | 灾害点 | 稳定性 | 监测、预防责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄河北岸大堤濮阳郎中乡东司马――渠村段塌岸 | 不稳定 | 濮阳黄河河务局，濮阳县国土资源局、河务局 |
| 2 | 黄河北岸大堤渠村――台前张庄闸冲沟、串沟、落水洞 | 不稳定 | 濮阳黄河河务局，濮阳县、范县、台前县国土资源局、河务局 |
| 3 | 濮阳县胡状镇地裂缝 | 中等易发 | 濮阳县国土资源局 |
| 4 | 清丰县马庄桥镇前游子庄村地面塌陷 | 中等易发 | 清丰县国土资源局 |
| 5 | 市城区地面沉降 | 中等易发 | 市地质环境监测中心 |

濮阳市人民政府办公室                      2018年6月1日印发