濮政办〔2019〕2号

濮阳市人民政府办公室

关于印发濮阳市2019年度四水同治工作方案的

通　　　知

各县（区）人民政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市人民政府各部门：

《濮阳市2019年度四水同治工作方案》已经市政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

2019年1月11日

濮阳市2019年度四水同治工作方案

为贯彻落实《河南省人民政府关于实施四水同治加快推进新时代水利现代化的意见》（豫政〔2018〕31号）和《濮阳市人民政府关于实施四水同治加快推进新时代水利现代化的实施意见》（濮政〔2019〕1号）精神，进一步明确濮阳市“四水同治”年度工作目标，细化任务，统筹推进水资源、水生态、水环境、水灾害治理水平，确保“四水同治”各项工作落到实处，结合我市实际，制定本工作方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，践行水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理治水新思路，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，以着力解决水资源保护开发利用不平衡不充分问题为主线，以全面保障水安全为目标，以全面深化改革和科技创新为动力，扎实推进河长制落实，实行最严格水资源管理制度，实施国家节水行动，加快重点水利工程建设，持续提升水资源配置、水生态修复、水环境治理、水灾害防治能力，以水资源的可持续高效利用助推全市经济高质量发展。

二、工作目标

水资源利用效率和效益进一步提高，地下水超采得到进一步控制，河湖管控能力进一步加强，主要河道防洪减灾能力进一步提升，农村基层防汛预报预警体系进一步完善。全市水利工程供水能力达到27.7亿立方米，农田灌溉水有效利用系数提高到0.572，万元工业增加值用水量较2015年降低14.17%，水功能区达标率提高到71.4%以上，治理水土流失面积12.5平方公里，解决23个村的饮水安全巩固提升问题，农村居民集中供水率达到98%。市建成区基本完成黑臭水体整治工作，实施百城提质工程的县（区）基本消除黑臭水体，其余县城基本完成建成区黑臭水体截污纳管、排污口整治任务。市区和县城污水处理率分别达到95.7%以上和89.5%以上。

三、重点任务

（一）加快“四水同治”规划体系编制。上半年出台《濮阳市水利发展总体规划》《濮阳市水资源综合规划》《濮阳市新型化工基地生态水系规划》《濮阳市水土保持规划》。编制完成“四水同治”规划体系，即1个总体规划和若干个专项规划，同步开展一批专题研究，整体谋划全市水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理，形成两大流域调水、全市配水、分县供水的水资源开发利用格局，为“四水同治”奠定规划基础。市直有关部门也要结合行业实际和特点，组织谋划行业的专项规划或实施方案。各县（区）要在全市总体规划的基础上谋划本行政区的“四水同治”工作，要坚持统筹谋划，充分利用已有的规划成果，按照“四水同治”的要求，对有关规划、布局进一步调整和优化，形成切实可行的实施方案，合力推动濮阳市水资源高效科学利用，促进经济社会可持续发展。要通过编制各项规划，深化、细化水利发展建设项目，在吃透政策的基础上，按照“谋划一批、实施一批、储备一批”的思路，深度谋划和推进一批重大水利项目，争取进入国家、省规划盘子。

（二）全面开展国家节水行动。大力实施节水灌溉工程，发展节水灌溉面积12.1万亩。继续实施渠村、南小堤大型灌区续建配套与节水改造工程。推进节水型社会达标建设。加快水资源环境承载能力预警机制建设，全面实施水资源消耗总量和强度“双控”行动。完善农业水价综合改革配套制度，完成年度农业水价综合改革任务。推进县域节水型社会达标建设，完成清丰县达标建设任务；推广绿色建筑，新建公共建筑应安装中水设施。制定节水型社会创建及节水载体创建奖补政策，将节水成效、节水创建作为文明单位创建的主要内容。

（三）全面提升引黄供配水能力。加快台前县、清丰县引黄调蓄工程建设，实施彭楼灌区改扩建、大型灌区续建配套与节水改造、黄河下游涵闸改建工程、濮阳市城市供水调蓄池工程、范县于庄、邢庙、彭楼灌区引渠疏浚工程、清丰县引黄能力提升等工程，使全市供配水保障能力进一步加强。

（四）加快实施9项重大水利工程。推进实施台前引黄调蓄工程。开工建设清丰县引黄调蓄工程、黄河下游涵闸改建工程、范县范水生态保护与综合提升工程、南乐县地下水超采区综合治理项目、清丰县地下水超采区综合治理项目、范县彭楼灌区改扩建工程。完成大型灌区续建配套与节水改造、濮阳市城市供水调蓄池工程。

（五）充分发挥南水北调工程综合效益。积极扩大南水北调中线工程效益范围，巩固提升南水北调工程向市城区和清丰县、南乐县县城供水水平，实施清丰县、南乐县城乡供水一体化项目，积极推动南水北调配套工程向乡村延伸，年内实现南水北调工程向濮阳县县城供水。

（六）扎实推进水生态水环境治理。深入贯彻落实《濮阳市马颊河保护条例》推进卫河、马颊河流域生态系统建设试点，着力解决河流不畅、水量不足、水质不优等突出问题。对这两条试点河流的生态建设，要按照省里统一部署，抓好落实。积极与山东省聊城市协调对接，加强两市共同治水战略合作，同步开展马颊河综合治理生态建设项目前期工作。完善水资源配置体系，最大限度地补充河流生态流量。做好闸坝联合调度，根据引水计划和水环境质量科学确定生态流量。在有条件的地方探索雨洪水资源化利用。已建成的引黄调蓄工程要最大限度地发挥蓄水效益，通过科学调度，努力使市内河道不断流、少断流。因地制宜，规划建设人工湿地，督促已经批复的台前金水国家湿地公园试点单位按照规划如期完成建设任务，通过国家验收，逐步恢复水生态。积极实施国家储备林项目，开展骨干河道生态林带建设，组织实施补植增绿、引水补源，推进河岸隔离绿化带、植被缓冲带、水生植物群落建设，增强生态修复能力。实施范县十字坡沟治理等黑臭水体治理工程，进行濮阳市第一污水处理厂扩容，建设濮阳豫能发电中水利用项目、濮阳县回木沟、房刘庄沟两座退水闸工程、范县城区雨污分流工程、范县濮王产业园污水管网建设等水污染防治工程。加大城乡水环境治理力度，实施南乐县沟渠贯通生态环境治理项目等水环境综合治理工程，着力打造城乡河湖环境整洁优美、水清岸绿的水环境。

（七）加强地下水保护力度。严格地下水开发利用总量控制，逐步削减超采量，实现地下水采补平衡。开展地下水超采治理，推进清丰县、南乐县地下水超采区综合治理工程，加快替代水源工程建设，压减乡村地下水开采，推动城镇供水管网向周边乡村延伸覆盖。深化水资源税改革试点工作，严格规范取水许可管理，严厉打击非法取水行为，持续开展南水北调受水区地下水压采和公共供水管网范围内自备井封闭工作，全市年内封闭自备井180眼，压采地下水260万方，其中市城区封闭自备井95眼，压采地下水160万方。

（八）强化乡村水利基础设施建设。优先在已经划定的粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，完成年度高标准农田建设任务。开展农村人居环境整治三年行动，推进农村生活污水治理，实施农村清洁河道行动。有序发展规模化集中供水，完成规划内23个村饮水安全巩固提升工程建设任务；推进水源涵养林、水土保持防护林、经济林建设。

（九）着力加强水灾害防治。完成黄河滩区居民迁建试点工程，实施大中型病险水闸除险加固工程。推进基层防汛预报预警体系建设，实现我市基层防汛预报预警体系建设全覆盖，完善防汛抗旱指挥系统，加强防汛抗旱物资储备和应急抢险队伍建设，提升应急保障能力。认真落实防汛抗旱责任制及各项措施，努力实现“一个确保、三个不发生”的防汛目标。

强化防洪薄弱环节建设，疏通承泄河道，疏挖排涝干沟、支沟，利用灌排一体渠（河）道，建设提排系统，对影响排涝安全的节制闸、防洪排涝闸进行维修或者重建，对全市低洼易涝点进行整治。综合考虑河湖调节、滞蓄、外排等措施，妥善安排城市洪涝水滞蓄和外排出路，通过对城市现有涵闸、泵站、蓄滞场所等水利设施进一步完善，结合非工程措施建设，形成“自排、调蓄、抽排”相结合的城市排涝体系，保障城乡防洪除涝安全。

（十）科学调配水资源。完成省级海绵城市试点建设任务，进一步减少城市地表径流污染，促进雨水资源化利用，增强城市防洪排涝能力。开展河湖生态流量研究，完善河湖库联合调度机制。继续推进河流生态流量调度工作，通过水资源优化配置和科学调度，积极发挥其保障和改善水环境质量的重要作用。

（十一）全面落实河长制。压紧压实各级河长河湖管护责任，按照“一河一策”方案年度目标任务，严格履行河湖管理职责，完善河长制长效机制，实现河长制从“有名”到“有实”的转变。加快河长制信息平台建设，加强河长制工作智能化管理。扎实开展河湖水域岸线综合整治行动，强力推进“清四乱”专项行动，集中解决河湖乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题，发现一处、清理一处、销号一处。大力开展入河排污口规范整治，年底前优化排污口设置布局，非法设置排污口全部取缔，建立健全入河排污口监督管理与环境影响评价、排污许可管理等信息共享机制。按照省政府进一步加强河道采砂管理的意见，围绕打击非法采砂、修复河湖生态重点任务，深入开展全市河道非法采砂专项整治行动，彻底遏制河道非法采砂乱象。

四、保障措施

（一）加强组织领导。各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会和市直各有关部门要扛起“四水同治”的政治责任，持续提升水资源配置、水生态修复、水环境治理、水灾害防治能力，以水资源的可持续高效利用助推全市经济高质量发展。政府主要领导对本行政区域水资源、水生态、水污染、水灾害负总责，要建立健全领导机制和工作责任体系，细化各有关部门责任清单。

（二）多渠道筹集资金。各级政府和开发区、工业园区、示范区管委会要研究制定支持实施“四水同治”投资政策，加大公共财政支持和投入力度，基本建设资金、财政专项资金、地方政府债券要向“四水同治”工程项目倾斜。创新投融资模式，鼓励和支持社会资本投入水利建设与运营，多渠道筹措“四水同治”工程建管资金。

（三）强化监督考核。强化对各县（区）“四水同治”工作考核，由市“四水同治”工作领导小组牵头对年度工作任务落实情况进行考核，考核结果纳入市委、市政府对各县（区）责任目标考核范围，并与市财政奖励资金和“农田水利基本建设龙乡精神杯”评比挂钩。对主动作为、成效显著的县（区），予以表扬激励；对措施不力、消极等待、进度缓慢的，通报批评，视情节依纪依规问责追责。

（四）加强信息报送。各县（区）应明确部门和专人，按照“重要情况即时报、工作信息随时报、工作进展每月报”的原则将工作进展、项目推动、投资完成、存在问题、需市级协调事项等情况及时报市“四水同治”工作领导小组办公室，同时抄送市直有关行业主管部门。市“四水同治”工作领导小组办公室定期将各县（区）实施“四水同治”工作情况汇总报市政府。

附件：1．濮阳市2019年“四水同治”项目汇总表

2．濮阳市“四水同治”九大水利工程情况表

3．濮阳市“四水同治”重点项目情况表

4．濮阳市“四水同治”分县（区）面上项目情况表

附件1

濮阳市2019年“四水同治”项目汇总表

| 序号 | 县（区） | 项目个数（个） | 总投资（万元） | 2019年计划完成投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 77 | 775708 | 304150 |
| 一 | 九大水利工程 | 9 | 555298 | 191764 |
| 二 | 重点项目 | 19 | 95037 | 63376 |
| 三 | 分县区面上项目 | 49 | 125373 | 49010 |
| 1 | 濮阳县 | 8 | 30747 | 7397 |
| 2 | 清丰县 | 10 | 17814 | 9021 |
| 3 | 南乐县 | 7 | 14271 | 8071 |
| 4 | 范县 | 5 | 14000 | 7000 |
| 5 | 台前县 | 11 | 28793 | 11573 |
| 6 | 华龙区 | 4 | 5300 | 400 |
| 7 | 开发区 | 3 | 2448 | 1548 |
| 8 | 示范区 | 1 | 12000 | 4000 |

附件2

濮阳市“四水同治”九大水利工程情况表

| 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 已完成投资（万元） | 开工时间 | 2019年计划完成投资（万元） | 主要建设内容 | 工程效益 | 建设主体 | 投资 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 范县彭楼灌区改扩建工程 | 91225 | 0 | 2019.3 | 5000 | 渠首闸1座，枢纽闸2座，节制闸4座，分水闸1座，提灌站1座，渡槽1座，桥梁28座，渠道改造15.76公里，堤顶道路15.76公里 | 改善范县彭楼灌区的灌溉条件，同时提高山东聊城地区的供水能力 | 范县 政府、聊城市政府 | 山东 融资 |  |
| 2 | 台前引黄调蓄工程 | 52520 | 15000 | 2019.3 | 20000 | 引黄灌溉调蓄工程工程占地1674亩，湖区清挖土方503万立方米，规划水域面积1413亩，水岸线长度11.26千米（包括沉沙池）。调蓄池正常蓄水位高程为41.00米，平均水深4.45米，最大水深5.0米。 调蓄工程周边景观带占地1905亩 | 以金堤河为依托，与孙口引黄灌区相结合，连接灌区内的部分沟渠，完善新老城区的生态水系，提升城市品位 | 台前县 政府 | 县政府 融资 |  |
| 3 | 清丰县引黄调蓄工程 | 126000 | 0 | 2019.6 | 5000 | 引黄调蓄工程土方开挖、引退水渠道开挖、库区防渗、进退水闸建设等 | 改善灌溉供水条件，解决目前水资源供需矛盾，减少旱涝灾害损失，建设生态宜居城市 | 清丰县 政府 | 县政府 融资 |  |
| 4 | 黄河下游涵闸改建工程 | 40596 | 0 | 2019.6 | 10000 | 南小堤、王称堌、邢庙、于庄、刘楼、王集、影唐等7座穿堤引黄涵闸和王集防沙闸的拆除重建 | 有效解决因河床下切引水能力不足问题，恢复设计引水能力，充分发挥灌区效益 | 黄河 河务局 | 上级 财政资金 |  |
| 5 | 范县范水生态保护与综合提升项目工程 | 167693 | 5500 | 2018.11 | 74500 | 河道疏浚开挖、河道两岸生态护坡，景观绿化，3处钢板闸堰、3处引黄补源调蓄工程、13处桥梁新修或翻建，30公里污水截流管道及5公里中水回用管道 | 极大地改善范水两岸的生态环境，增加河道两岸农田的排洪抗旱能力 | 范县政府 | 县政府 融资 |  |
| 6 | 大型灌区续建配套与节水改造2019年度工程 | 11230 | 0 | 2019.7 | 11230 | 董寨分干渠混凝土全断面衬砌7.723千米、九章干渠混凝土全断面衬砌16.071千米、郭村干渠上段混凝土全断面衬砌6千米、碱厂干渠下段渠道整修3.577千米、总干渠山柳寨支渠渠道整修6千米及渠道建筑物配套改造，并配套总干渠量水设施东一干渠渠道整修11.4千米、霍町干渠渠道整修11.95千米、东一干一支渠渠道整修3.5千米、霍町一支渠4.5千米，右岸十干渠渠道整修7.13千米、老干沟5.43千米及渠道建筑物配套改造 | 南小堤灌区新增灌溉面积1.18万亩，改善灌溉面积2.8万亩，增加粮食生产能力259万千克，新增节水能力812万立方米新增灌溉面积0.7万亩，改善灌溉面积6万亩，增加粮食生产能力124万千克 | 濮阳市 水利局 | 各级财政 |  |
| 7 | 南乐县地下水超采区综合治理项目 | 17000 | 0 | 2019.7 | 17000 | 11个乡镇南水北调水源配套工程，共需铺设管道429千米，升级改造水厂32座；梁村乡引卫补源工程，建设提灌站1座，明渠10.5千米，生产桥节制闸各5座，渠灌系统3000亩 | 项目可彻底解决全县农村人口安全饮水问题，年可替代地下水约900万立方米；可有效解决梁村乡11个村2万多亩农田灌溉问题 | 南乐县 政府 | 各级财政 |  |
| 8 | 清丰县地下水超采区综合治理项目 | 17000 | 0 | 2019.6 | 17000 | 引供水，河塘连通，河道清淤 | 新增和改善灌溉面积约10万亩，压减地下水约1700万方 | 清丰县 政府 | 各级财政 |  |
| 9 | 濮阳市城市供水调蓄池工程 | 32034 | 0 | 2019.5 | 32034 | 建设占地680亩的供水调蓄池 | 为城市供水提供保障 | 市自来水公司、濮阳县政府 | 县、区 财政 |  |
| 合计 | 555298 | 20500 | 18174.41 | 191764 |  |  |  |  |  |

附件3

濮阳市“四水同治”重点项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 已完成投资（万元） | 开工 时间 | 2019年计划完成投资（万元） | 主要建设内容 | 工程效益 | 建设主体 | 投资来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 濮阳市第一污水处理厂扩容 | 18286 | 0 | 2019.1 | 10000 | 沉砂池，氧化沟，二沉池，鼓风机房等建构筑物 | 补齐城市建设短板，增强市城区污水处理能力 | 濮阳市城市管理局 | Ppp项目已入库 |  |
| 2 | 濮阳市节水灌溉工程 | 18150 | 0 | 2019.4 | 18150 | 发展节水灌溉12.1万亩 | 提高农田节水能力 | 各县区政府 | 各级财政 |  |
| 3 | 濮阳县污水处理厂建设 | 15000 | 7000 | 2018.4 | 8000 | 污水处理厂1座，处理污水5万吨 | 有效处理城市污水，杜绝水污染 | 濮阳县政府 | Bot模式，企业自筹资金 |  |
| 4 | 濮阳豫能发电中水利用项目 | 8000 | 7000 | 2016.7 | 1000 | 2×60万千瓦机组上大压小工厂外补充水建筑安装 | 节约水资源：中水回用使社会的可用水量在一定程度上有了增加，减小地表水的补充和替代作用，有助于满足农业和工业发展及人口增加对水的需求。降低运行成本：本工程年最大使用中水量为1500万立方米左右，地表水和中水的价格相差60%左右，极大地降低了发电和运行成本 | 濮阳豫能发电有限公司 | 企业自筹 |  |
| 5 | 范县城区雨污分流工程 | 8000 | 0 | 2019.3 | 8000 | 利用十字坡沟和现有雨污水管道，对城区进行雨污分流，拟建污水管网14条，完成雨污分流 | 进一步保障雨、污水得到有序的处置排放，完善了城市基础设施建设 | 范县政府 | 县财政 |  |
| 6 | 清丰县引黄能力提升工程 | 5493 | 0 | 2019.9 | 2000 | 治理东大屯等6条干支渠，长度约38千米 | 改善引黄灌溉条件，提高农业灌溉保证率 | 清丰县政府 | 各级财政 |  |
| 7 | 水润南乐沟渠贯通生态环境治理项目 | 4600 | 800 | 2018.5 | 1400 | 新建桥梁、涵洞20座，建节制闸18座 | 使全县沟相通、渠相连，排灌体系进一步完善，生态环境得到很大提升 | 南乐县政府 | 县财政 |  |
| 8 | 清溪清丰农村河塘整治工程 | 3382 | 0 | 2019.9 | 2000 | 整治仙庄乡、高堡乡等9个乡镇20个村庄30座坑塘，662亩，蓄水133万立方米 | 涵养地下水，提高黄河水利用率 | 清丰县政府 | 各级财政 |  |
| 9 | 范县水产小坑塘治理 | 2200 | 0 | 2018.12 | 2200 | 改造4000亩废旧坑塘 | 提高蓄水和水产养殖能力 | 范县政府 | 县财政 |  |
| 10 | “丹江水润清丰”清丰县城乡供水一体化项目 | 2000 | 0 | 2019.4 | 2000 | 柳格、双庙2个乡镇农村饮水管网及加压泵站建设 | 解决2个乡镇饮水安全问题 | 清丰县政府 | 各级财政 |  |
| 11 | 范县十字坡沟治理改造工程 | 2000 | 0 | 2019.4 | 2000 | 新建节制闸1座，新建暗涵800米，新建2条污水管线，新建一体化预制泵站一座，十字坡沟排涝闸站改造等 | 提高十字坡沟流域和城区排涝能力；实现雨污分离，彻底解决黑臭水体 | 范县政府 | 县财政 |  |
| 12 | 范县濮王产业园污水管网建设 | 1520 | 0 | 2019.3 | 1520 | 建设污水管网10.5公里 | 提高污水收集处理能力 | 范县政府 | 县财政 |  |
| 13 | 范县金堤河（范县）环保应急管控液压坝工程 | 1500 | 0 | 2019.5 | 1500 | 在金提河仲子庙引水闸下游，金堤河主河槽处等 | 有效控制出境水水质，改善河段内综合水环境 | 范县政府 | 县财政 |  |
| 14 | 王集灌区节水配套改造工程 | 1400 | 700 | 2018.3 | 700 | 配套渠道建筑物38座；衬砌渠道13.53千米 | 恢复灌溉面积2.25万亩，改善灌溉面积1.8万亩 | 台前县政府 | 各级财政 |  |
| 15 | 濮阳市农村饮水安全巩固提升工程 | 1356 | 0 | 2019.4 | 1356 | 对标准偏低、规模偏小的已建供水工程进行改造、配套、升级、联网，适当新建供水工程，以及水源保护和水质保障 | 提升濮阳市23个村的农村饮水安全和质量 | 相关县区政府 | 各级财政 |  |
| 16 | 濮阳县引黄口改建项目 | 1000 | 300 | 2018.5 | 700 | 改建水闸8座，提灌站1座及南小堤提灌泵船附属管理工程 | 5个乡镇农田灌溉用水 | 濮阳县政府 | 扶贫资金 |  |
| 17 | 濮阳县回木沟、房刘庄沟两座退水闸工程 | 550 | 200 | 2018.1 | 350 | 退水闸2座 | 有效截污，防止金堤河污染 | 濮阳县政府 | 县财政 |  |
| 18 | 范县于庄、邢庙、彭楼灌区引渠疏浚工程 | 400 | 100 | 2018.11 | 300 | 疏浚引渠2580米；陆集滩区干渠20千米；陆张干渠13千米米 | 提高彭楼、邢庙、于庄灌区引水能力 | 范县政府 | 县财政 |  |
| 19 | 河南濮阳金堤河国家湿地公园湿地保护与恢复项目 | 200 | 0 | 2019.2 | 200 | 植被恢复10公顷，清淤2万立方米，购置完善湿地保护设施设备，宣教设施等 | 改善区内湿地生态系统和鸟类栖息地 | 濮阳县政府 | 上级财政 |  |
| 合计 | 95037 | 16100 |  | 63376 |  |  |  |  |  |

附件4

濮阳市“四水同治”分县（区）面上项目情况表（濮阳县）

| 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 已完成投资（万元） | 开工时间 | 2019年计划完成投资（万元） | 主要建设内容 | 工程效益 | 建设主体 | 投资来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 濮阳县第一濮清南总干渠二级沉沙池工程 | 2500 | 0 | 2019 | 100 | 在五星乡固堆村西修建蓄水池1处及建筑物配套工程 | 减少城区河段的淤积量 | 濮阳县政府 | 各级财政 |  |
| 2 | 濮阳县农村饮水安全巩固提升工程 | 2500 | 0 | 2019 | 1500 | 改善集中供水村208个，人口28.82万人 | 进一步保障农村安全饮水 | 濮阳县政府 | 县财政 |  |
| 3 | 濮阳县澶州河工程 | 15000 | 5000 | 2018 | 2000 | 开挖12.26千米河道，14.4千米堤防建设及建筑物配套工程 | 增强河道防洪除涝能力 | 濮阳县政府 | 县政府融资 |  |
| 4 | 濮阳县中小河流治理工程 | 3000 | 0 | 2019 | 550 | 对青碱沟、房刘庄沟、顾头沟、胡状沟、董楼沟、五星沟、水屯沟、固堆沟、三里店沟、杜固沟进行建筑物维修配套、河道疏浚、岸坡整治等治理 | 扩大河道的泄水能力，保障粮食安全生产 | 濮阳县政府 | 各级财政 |  |
| 5 | 濮阳县灌排河道清淤工程 | 2000 | 0 | 2019 | 1500 | 清淤河道274条，土方600万立方米 | 增强全县农田灌排能力 | 濮阳县政府 | 县级以下 财政 |  |
| 6 | 濮阳县农田水利设施建设项目 | 3000 | 0 | 2019 | 800 | 对我县大型引黄灌区末级渠系进行田间工程配套 | 改善农业生产条件，提高农业灌溉保证率 | 濮阳县政府 | 各级财政 |  |
| 7 | 濮阳县病危桥涵改造、农田水源井建设及河道清淤工程 | 1247 | 0 | 2019 | 847 | 改造桥涵31座，新打机井180眼及河道清淤 | 改善农业生产条件，提高农业灌溉保证率 | 濮阳县政府 | 中央财政 |  |
| 8 | 濮阳县王称堌灌区续建配套与节水改造项目 | 1500 | 0 | 2019 | 100 | 整修衬砌渠道28.48千米，改建水闸8座 | 改善灌区输配水条件，保障粮食安全生产 | 濮阳县政府 | 各级财政 |  |
| 合计 | 30747 | 5000 |  | 7397 |  |  |  |  |  |

濮阳市“四水同治”分县（区）面上项目情况表（清丰县）

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 已完成投资（万元） | 开工时间 | 2019年计划完成投资 （万元） | 主要建设内容 | 工程效益 | 建设主体 | 投资来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清丰县2019年农业综合开发项目 | 3500 | 0 | 2019.06 | 800 | 新打机井及配套、地埋管、线等 | 新增有效灌溉面积0.2万亩，改善有效灌溉面积3万亩 | 清丰县政府 | 县财政 |  |
| 2 | 固城沟（县城区段）黑臭水体治理 | 2500 | 0 | 2019.09 | 900 | 沿河截污和雨水管网、雨水调节池2处；河道疏浚：河底淤泥、河岸垃圾清理；生态修复：水生植物、溢流堰、生态护坡 | 全面改善水生态环境、提升人居环境质量 | 清丰县政府 | 县财政 |  |
| 3 | 清丰县2019年农村生活污水治理项目 | 2000 | 0 | 2019.9 | 2000 | 在19个村庄铺设污水收集管网，建设19座一体化污水处理站 | 改善农村人居环境，解决农村生活污水横流的问题 | 清丰县政府 | 县财政 |  |
| 4 | 清丰县地下水动态监控建设工程 | 153 | 0 | 2019.6 | 153 | 建设地下水自动监测站点17处 | 监测地下水，提供水资源开发利用基础资料 | 清丰县政府 | 县财政 |  |
| 5 | 清丰县永固沟治理工程 | 1500 | 0 | 2019.1 | 1500 | 河道清淤长9.2千米，土方30万立方米，桥梁20座 | 新增改善灌溉面积3万亩 | 清丰县政府 | 县财政 |  |
| 6 | 清丰县坑塘治理工程 | 600 | 0 | 2019.1 | 600 | 治理袁屯、北乜城、时家庄坑塘约400亩，坑塘清理、河道联通等 | 改善农业灌溉条件，改善水生态环境，改善农村人居环境等 | 清丰县政府 | 县财政 |  |
| 7 | 清丰县北环沟治理工程 | 400 | 0 | 2019.1 | 400 | 河道淤泥清理，污水管网铺设等 | 根治县城黑臭水体，改善水生态环境，改善农村人居环境等 | 清丰县政府 | 县财政 |  |
| 8 | 清丰县极限运动供排水工程 | 3400 | 2000 | 2018.6 | 1000 | 供水管道铺设、退水河道开挖等 | 为极限运动提供水利保障，推动清丰县发展，提升清丰形象 | 清丰县政府 | 县财政 |  |
| 9 | “清溪清丰”提升工程 | 3593 | 0 | 2019.3 | 1500 | 一是治理河道16条，清淤河道71.4千米；二是建设水源拦蓄工程5处。三是建设桥梁涵洞92座 | 改善农业灌溉条件，改善水生态环境 | 清丰县政府 | 县财政 |  |
| 10 | 清丰县农村防汛预警系统建设项目 | 168 | 0 | 2019.6 | 168 | 群防群策体系建设、应急救援保障建设、预警设施设备、监测预警平台等 | 增强农村防汛预警能力，提供预警基础设施，保障群众生命财产安全 | 清丰县政府 | 中央水利 发展资金 |  |
| 合计 | 17814 | 2000 |  | 9021 |  |  |  |  |  |

濮阳市“四水同治”分县（区）面上项目情况表（南乐县）

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 已完成投资（万元） | 开工时间 | 2019年计划完成投资（万元） | 主要建设内容 | 工程效益 | 建设 主体 | 投资来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南乐县徒骇河大清节制闸除险加固工程 | 1326 | 0 | 2019 | 1326 | 重建徒骇河大清节制闸，新建管理所及配套设施 | 极大的提高和改善两岸水生态环境 | 南乐县政府 | 上级投资 |  |
| 2 | 南乐县空白村安全饮水工程 | 2295 | 0 | 2019 | 2295 | 埋没管道、水源井建设，解决3.53万人饮水安全问题 | 解决广大群众饮水 安全问题 | 南乐县政府 | 上级投资 |  |
| 3 | 南乐县卫河湾整治项目 | 500 | 0 | 2019.4 | 500 | 桥、闸建设、清淤河道2200米 | 涵养水源 | 南乐县政府 | 县财政 |  |
| 4 | 南乐县韩张引黄调蓄工程（镜湖）综合治理 | 500 | 200 | 2018 | 300 | 湖坡衬砌、道路硬化亮化 | 极大地改善韩张镇生态环境，为广大市民提供休闲场所 | 南乐县政府 | 县财政 |  |
| 5 | 南乐县徒骇河支渠综合治理 | 350 | 0 | 2019 | 350 | 对徒骇河主要支渠牛吕沟、李肖沟、吕村沟清淤治理，桥梁建设 | 极大的提高和改善两岸水生态环境 | 南乐县政府 | 县财政 |  |
| 6 | 南乐县梁北提灌站维修改造项目 | 800 | 0 | 2019 | 800 | 孙村沟治理，梁北提灌站重建及U型渠建设等 | 极大的提高和改善两岸水生态环境 | 南乐县政府 | 县财政 |  |
| 7 | 南乐县东湖湿地公园及潴泷河河道水系景观改造工程 | 8500 | 4000 | 2017.8.1 | 2500 | 主要建设滨水景观区、水乡田园区和湿地科普区三大区域，设置浮动农场、木栈桥、观景塔、生态浮岛、雨水花园等景观节点，投资约1.1亿元，占地面积450亩 | 引水蓄水、防洪排涝、水质净化、生态修复等功能的有机融合，打造“水润南乐、舞起东城”生态水系 | 南乐县政府 | 县财政 |  |
| 合计 | 14271 | 4200 |  | 8071 |  |  |  |  |  |

濮阳市“四水同治”分县（区）面上项目情况表（范县）

| 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 已完成投资（万元） | 开工 时间 | 2019年计划完成投资（万元） | 主要建设内容 | 工程效益 | 建设主体 | 投资来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 范县2019年度农村饮水巩固提升工程 | 1000 | 0 | 2019.5 | 1000 | 利用PE管道连接范县第二水源主管网，连通到王楼、杨集水厂 | 逐步使农村安全饮水由地下水改为地表水，提高水质达标率、供水保障率 | 范县政府 | 县财政 |  |
| 2 | 范县2019年农田机井配套项目 | 3000 | 0 | 2019.3 | 1500 | 机井配套（井堡、潜水泵、泵管、配电盘）约3710眼以上，电缆及电缆埋设，变压器（含）以上高压线路建设 | 方便群众生产，改善灌溉条件，节约劳动力 | 范县政府 | 各级财政 |  |
| ３ | 范县黄河湿地公园 | 3000 | 1000 | 2018.12 | 1000 | 湿地保护修复，生态抗氧基地建设 | 保护生态效益，净化水源，保护野生动植物，带动旅游发展等效益 | 范县政府 | 县财政 |  |
| 4 | 范县农村卫生改厕 | 4000 | 0 | 2019.3 | 2000 | 农村9万农户卫生改厕 | 改善农村人居环境 | 范县政府 | 各级财政及自筹 |  |
| ５ | 范县6个乡镇驻地污水处理厂建设 | 3000 | 0 | 2019 | 1500 | 6个乡镇驻地建设污水处理厂 | 提高乡镇污水收集处理能力 | 范县政府 | 省市县 财政 |  |
| 合计 | 14000 | 1000 |  | 7000 |  |  |  |  |  |

濮阳市“四水同治”分县（区）面上项目情况表（台前县）

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 已完成投资（万元） | 开工时间 | 2019年计划完成投资（万元） | 主要建设内容 | 工程效益 | 建设主体 | 投资来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区沟渠防洪排涝提升工程 | 1200 | 0 | 2019.3 | 600 | 沟渠清淤、疏浚、阻水桥涵改建、新建 | 完善城区防洪排涝体系 | 台前县 政府 | 上级财政 |  |
| 2 | 2019农村饮水安全巩固提升工程 | 1380 | 0 | 2019.3 | 1380 | 涉及8个乡镇村内管网改造、主管网改造、新建供水厂等 | 为乡村供水提供保障 | 台前县 政府 | 上级财政 |  |
| 3 | 2019台前县农田水利项目县 | 500 | 0 | 2019.3 | 500 | 在清河、侯庙、夹河进行坑塘整治三处 | 改善生态环境，达到水美乡村 | 台前县 政府 | 上级财政 |  |
| 4 | 产业集聚区供水厂及管网配套工程 | 2460 | 0 | 2019.3 | 1000 | 总规模为5.0万吨m³/d，其中一期规模为3.0万吨m³/d，吸水井一座、取水泵房和变配电间合建一座，粉末炭及二氧化氯投加间一座，取水泵站占地为3.98亩；净水厂工程：设置反应沉淀池一座，气水反冲洗滤池一座，清水池两座，送水泵房和变配电间合建一座，加氯加药间一座，浓缩池一座，排水排泥池各一座，脱水机房一座，厂区占地为26.77亩，在厂区南部预留净水厂深度处理用地，待原水质出现问题是建设深度处理设施，保证出水水质达标；输配管网工程：敷设DN200-DN600管道43.725公里，管材采用球墨铸铁管道和PE给水管 | 为产业集聚区供水提供保障 | 台前县 政府 | 上级财政 |  |
| 5 | 饮用黄河水水源地建设工程 | 4500 | 0 | 2019.3 | 1500 | 总面积约为15平方公里（15000亩），规划城乡饮用水调蓄沉沙湖面积约为1平方公里（1500亩），水量400万方，铺设2条口径600mm、长约13公里的输水管网（水源地至集聚区水厂）包括湖体开挖、水工设施、景观等 | 为城区供水提供保障 | 台前县 政府 | 上级财政 |  |
| 6 | 黄河大堤引黄闸改建工程 | 3000 | 0 | 2019.3 | 1000 | 改建三个引黄灌区穿堤引黄闸 | 保障灌区供水 | 台前县 政府 | 上级财政 |  |
| 7 | 台前县产业集聚区污水处理厂二期扩建工程 | 1393 | 0 | 2019.01 | 1393 | 主要建设规模为1.5万吨/日污水处理设施一座，铺设污水管网26.2公里以及配套设施建设。污水处理工艺采用生化法A2O工艺加深度处理工艺，主要处理工业污水及居民生活污水 | 提升产业集聚区污水处理能力 | 台前县 政府 | 上级财政 |  |
| 8 | 金堤河、灵妙河、李明天沟生态水系治理项目（含黑臭水体治理） | 3500 | 0 | 2019.03 | 800 | 河道清淤疏浚、岸坡整治、堤防整修工程及两岸生态修复设计 | 保护生态，打造宜居环境 | 台前县 政府 | 上级财政 |  |
| 9 | 梁庙沟生态湿地公园 | 3400 | 0 | 2019.03 | 1300 | 建设内容为占地2287.5亩，主要建设公园、停车场、服务中心、公共卫生间等设施。打造“三区两带”，即湿地景观区、森林溪流区、田园花海区、滨河景观带、特色秋景林带等，丰富湿地景观 | 保护生态，打造宜居环境 | 台前县 政府 | 上级财政 |  |
| 10 | 台前金水湿地公园 | 2500 | 1000 | 2018.3 | 800 | 以金堤河湿地景观为依托，以湿地生态、滨水休闲、湿地文化为核心特色，整合沿河两岸的自然及人文景观资源 | 保护生态，打造宜居环境 | 台前县 政府 | 上级财政 |  |
| 11 | 台前县污水处理厂提升工程 | 4960 | 2000 | 2018.6 | 1300 | 建设深度处理设施，提升泵站 | 提升城区产业污水处理能力 | 台前县 政府 | 上级财政 |  |
| 合计 | 28793 | 3000 |  | 11573 |  |  |  |  |  |

濮阳市“四水同治”分县（区）面上项目情况表（华龙区）

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 已完成投资（万元） | 开工时间 | 2019年计划完成投资 （万元） | 主要建设内容 | 工程效益 | 建设主体 | 投资来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潴龙河华龙区下游节制闸、河道清淤工程 | 100 |  | 2019.7 | 100 | 在潴龙河下游岳村镇瓦岗村北建3孔节制闸一座，对韩庄沟、引潴入马沟、老马颊河部分河段进行清淤 | 增强农田灌排能力 | 华龙区 政府 | 区财政 |  |
| 2 | 新建贾庄沟节制闸工程 | 100 |  | 2019.6 | 100 | 在大庆办申庄村东贾庄沟上游与濮阳县交界处建节制闸一座 | 极大的提高和改善两岸水生态环境 | 华龙区 政府 | 区财政 |  |
| 3 | 安全饮水工程 | 100 |  | 2019.6 | 100 | 在岳村镇东寨村打深水井一眼、安装压力罐一套、建设管理院一处，埋设输水管道若干米 | 为乡村供水提供保障 | 华龙区 政府 | 区财政 |  |
| 4 | 新老马颊河华龙区支沟水污染综合治理工程 | 5000 |  |  | 100 | 治理新老马颊河支沟12条（其中新马颊河支沟有孟轲乡境内的一支沟、西南沟、惠孟沟、孟北沟、李家村支沟5条，老马颊河支沟有老马颊河古道、引马入潴沟、马呼屯支沟、铁路沟、贾庄沟、申庄沟、大辛庄支沟7条），共长25.915km。引（排）水管道铺设总长5.298km；新建水闸9座；重建桥梁19座；管道埋设段支沟旧桥拆除24座，混凝土道路恢复9处 | 改善水环境 | 华龙区 政府 | 区财政 |  |
| 合计 | 5300 | 0 |  | 400 |  |  |  |  |  |

濮阳市“四水同治”分县（区）面上项目情况表（开发区）

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 已完成投资（万元） | 开工时间 | 2019年计划完成投资 （万元） | 主要建设内容 | 工程效益 | 建设主体 | 投资来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年农村坑塘整治项目 | 100 | 0 | 2019.03 | 100 | 通过清运垃圾、边坡护砌、植树绿化等措施，整治14个行政村农村坑塘 | 解决垃圾围坑塘等突出问题，美化乡村面貌 | 区农办、水利局、乡（镇、办） | 区财政 |  |
| 2 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 270 | 0 | 2019.03 | 270 | 通过新打饮水井、铺设管网等措施，建设吉凌平、武家庄、坟抬头、金牛桩4个村饮水安全工程 | 解决4个村5014人口饮水安全问题 | 水利局、乡（镇、办） | 省级资金 |  |
| 3 | 王助镇政府所在地生活污水处理工程 | 2078 | 900 | 2018.06 | 1178 | 王助镇污水处理设施及管网建设 | 解决王助镇政府及周边4个行政村污水集中处理 | 王助镇 | 各级财政 |  |
|  | 合计 | 2448 | 900 |  | 1548 |  |  |  |  |  |

濮阳市“四水同治”分县（区）面上项目情况表（示范区）

| 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 已完成投资（万元） | 开工时间 | 2019年计划完成投资（万元） | 主要建设内容 | 工程效益 | 建设主体 | 投资来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水库岸线综合提升工程 | 12000 | 3000 | 2015.10 | 9000 | 项目总占地面积约230万平方米，其中建筑面积20万平方米，绿化面积约210万平方米，水岸线总长约30公里。重点建设内容包括三部分：一是水土保持；二是基础设施配套建设；三是岸线绿化 | 一是库区生态环境持续改善； 二是确保了水库安全运行； 三是助推示范区城市品提升 | 示范区 管委会 | PPP |  |
| 合计 | 12000 | 3000 |  | 4000 |  |  |  |  |  |

濮阳市人民政府办公室           　    2019年1月11日印发