
濮政办〔2023〕4号

濮阳市人民政府办公室

关于印发濮阳市2023年度国有建设用地

储备及供应计划的通知

各县（区）人民政府，经开区、工业园区、示范区管委会，市直有关单位：
《濮阳市2023年度国有建设用地储备及供应计划》已经市国土空间规划委员会2023年第一次会议研究通过，现予以发布，请贯彻执行。
                                2023年3月1日        
（此件公开发布）
濮阳市2023年度国有建设用地

储备及供应计划

为全面提高自然资源利用效率，增强自然资源保障能力，充分发挥土地储备、供应在经济社会发展中的基础保障作用，根据《河南省土地储备暂行办法》《土地储备资金财务管理办法》以及《国土资源部关于印发〈国有建设用地供应计划编制规范〉（试行）的通知》（国土资发〔2010〕117号）等有关规定，结合全市土地资源利用现状和供给潜力及经济社会发展状况，制定本计划。

一、指导思想和基本原则

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的二十大精神，全面贯彻新发展理念，紧紧围绕全市经济发展大局，按照“保护资源、保持发展、保障民生”的总体要求，坚持“控制总量、结构优化、节约集约、持续利用”，以促进经济社会和谐发展为目标，以落实土地节约集约高效利用为主线，合理计划全市2023年度国有建设用地储备及供应的总量、结构、布局、时序和方式，推动产业结构调整和转型升级，加快经济发展方式转变，进一步促进濮阳全面转型高质量发展。

（二）基本原则

1．坚持规划先行。国有建设用地储备及供应计划的编制以“十四五”规划、国土空间规划和城市总体规划等相关规划为依据，合理确定土地储备及供应计划指标。

2．坚持以供定储。综合考虑全市国民经济社会经济发展水平以及土地储备开发潜力，结合年度土地供应需求，以土地供应为目标，合理确定新增储备土地规模。

3．坚持基础先行。按照“先基础后开发，不净地不供应”的原则，储备土地的前期开发，应按照城市规划完成地块相关的道路、给排水、供电、供气等基础设施建设，达到场地平整，满足必要的“五通一平”要求。

4．坚持节约集约。强化土地储备职能，加大存量土地盘活力度，优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地。优化土地储备结构，提高土地利用率。

二、2023年全市土地储备及供应计划

总规模为228宗31188.07亩，拟计划供应经营性储备土地约为10564.23亩，土地收入约156亿元。

（一）2022年度末储备土地结转情况

全市计划盘活上年度结转土地79宗6650.49亩。其中市城区34宗3215.22亩，各县45宗3435.27亩。
（二）2023年度新增储备土地情况

全市拟新增储备土地149宗24537.58亩。其中市城区43宗9066.71亩，各县106宗15470.87亩。

（三）2023年度经营性土地供应计划及收入情况

全市计划供应经营性（住宅、商业）建设用地120宗10564.23亩，预计土地出让收入约156亿元。

市城区计划供应经营性建设用地43宗3953.76亩（净用地约2000亩），预计土地收入60亿元；各县共计划供应经营性建设用地77宗6610.47亩，预计土地收入96亿元。
	区 域
	总数

（宗、亩）
	经营性用地
	预估

出让收入

（万元）

	
	
	住宅
	商业
	商住
	

	
	宗数
	面积
	宗数
	面积
	宗数
	面积
	宗数
	面积
	

	华龙区
	10
	958.13
	8
	796
	2
	162.13
	0
	0
	

	经开区
	11
	1259.14
	11
	1259.14
	0
	0
	0
	0
	

	示范区
	16
	1312.87
	13
	1203.67
	3
	109.2
	0
	0
	

	工业园区
	6
	423.62
	5
	412.78
	1
	10.84
	0
	0
	

	市城区
小计
	43
	3953.76
	37
	3671.59
	6
	282.17
	0
	0
	600000

	濮阳县
	37
	2590
	24
	2250
	13
	340
	0
	0
	437200

	清丰县
	16
	1347
	3
	317
	9
	728
	4
	302
	150000

	南乐县
	9
	1383.6
	1
	172.8
	0
	0
	8
	1210.8
	185000

	范  县
	7
	412.21
	7
	412.21
	
	
	
	
	81870

	台前县
	8
	877.66
	5
	543.46
	0
	0
	3
	334.2
	106363

	各县

小计
	77
	6610.47
	40
	3695.47
	22
	1068
	15
	1847
	960433

	全市

合计
	120
	10564.23
	77
	7367.06
	28
	1350.17
	15
	1847
	1560433


三、2023年度市城区土地储备计划

2023年，市城区土地储备计划总规模为77宗12281.93亩。其中2022年度末储备土地结转28宗2622.76亩；新增储备土地26宗5066.19亩；工业用地储备23宗4592.98亩。

（一）2022年度末储备土地结转情况

2023年，计划盘活上年度结转批而未供土地28宗2622.76亩。详情如下：

	区 域
	总数

（宗、亩）
	住宅
	商业
	商住
	物流仓储

	
	宗
数
	面积
	宗
数
	面积
	宗
数
	面积
	宗
数
	面积
	宗
数
	面积

	华龙区
	6
	571
	4
	488
	2
	83
	0
	0
	0
	0

	经开区
	7
	529.7
	5
	434.7
	1
	7
	1
	88
	0
	0

	示范区
	11
	1105.55
	10
	1048.75
	1
	56.8
	0
	0
	0
	0

	工业园区
	4
	416.51
	3
	300.2
	0
	0
	0
	0
	1
	116.31

	合计
	28
	2622.76
	22
	2271.65
	4
	146.8
	1
	88
	1
	116.31


（二）2023年度新增储备土地计划

2023年新增储备土地26宗5066.19亩，其中成片开发新增建设用地19宗2315.85亩，土地一级整理项目实施4个片区1876.85亩，市城区低效用地盘活4宗873.49亩。

1．成片开发报批新增建设用地计划。
2022年，省批复我市市城区成片开发项目24个；2023年我市成片开发计划报批新增建设用地19宗2315.85亩。

	 区 域
	总数

（宗、亩）
	住宅
	商业
	商住
	物流仓储

	
	宗数
	面积
	宗
数
	面积
	宗数
	面积
	宗数
	面积
	宗
数
	面积

	华龙区
	5
	1131
	4
	698
	0
	0
	1
	433
	0
	0

	经开区
	3
	463
	2
	241
	0
	0
	1
	222
	0
	0

	示范区
	6
	162.01
	2
	43.65
	2
	52.4
	2
	65.96
	0
	0

	工业园区
	5
	559.84
	1
	57
	1
	10.84
	0
	0
	3
	492

	合计
	19
	2315.85
	9
	1039.65
	3
	63.24
	4
	720.96
	3
	492


2．低效用地盘活利用计划。
2023年，计划收回中医院北侧地块、水景湾地块、市粮食储备库、立马啤酒厂等4个地块共计873.49亩国有建设用地。具体情况如下：

（1）中医院北侧地块：位于长庆路西、胜利路北、南海路南、运安街东，土地总面积约136.94亩，其中规划经营性用地111.25亩，公用设施用地25.69亩。宗地现状为油田下属单位办公、修车厂、力健游泳健身等。

（2）水景湾地块：胜利路北、南海路南，土地总面积约91.72亩，其中规划经营性用地84.07亩、公用设施用地7.65亩。宗地现状为破旧厂房、破旧住宅等。

（3）市粮食储备库地块：位于石化路南、站前路北、市场路东、马颊河西路西，土地总面积约591.29亩，其中规划经营性用地287.64亩，公用设施用地282.77亩。宗地现状为石化路派出所、商业储运公司、粮食储备库、中粮面业、大磨坊面粉、戚城屯、石油勘探局、振华美术厂、胜利路街道国有土地、胜利路街道集体土地等。

（4）立马啤酒厂地块：位于石化路北、马颊河西，土地总面积约53.54亩，其中规划经营性用地41.2亩，公共设施用地12.34亩。宗地现状为立马啤酒厂。

3．工业用地储备计划。
2023年计划将市城区23宗4592.98亩工业用地纳入储备。华龙区2宗167.71亩（全部为批而未用土地）；经开区9宗2094.75亩（批而未用5宗666.75亩，新增报批4宗1428亩）；工业园区12宗2330.52亩（批而未用3宗514.1亩，新增报批9宗1816.42亩）。

（三）2023年度储备土地前期开发计划

为强化政府调控土地市场能力，落实基础设施配套熟地供应，优化配置土地资源，提高土地使用效率，提升土地利用价值，避免形成土地闲置和浪费，2023年市城区拟实施土地一级整理项目4个；谋划实施濮清同城化土地成片开发项目2个，濮濮同城化土地成片开发项目3个，城市更新项目14个。具体情况如下：

1．土地一级整理项目。
（1）华龙区石化路长庆路片区。该项目已经2022年市国土空间规划委员会第4次会议研究通过。项目位于长庆路东、站前路北、大庆路西、石化路南，拟征收总面积390.81亩，其中经营性用地260.63亩。

（2）华龙区盘锦公园南片区。该项目已经2022年市国土空间规划委员会第8次会议研究通过。项目位于胜利路北、盘锦路西、江汉路南、文化路东，拟征收总面积953.34亩，其中经营性用地面积408.44亩。

（3）经开区濮源路五一路片区。该项目已经2022年市国土空间规划委员会第8次会议研究通过。项目位于中原路北、濮瑞路东、绿城路南、濮水路西，拟征收总面积532.7亩，其中经营性用地面积约307亩。项目2023年完成。

（4）华龙区106国道绿城路片区。该项目已经2023年市国土空间规划委员会第1次会议研究通过。项目位于106国道东、绿城路北、新东路西、锦湖路南，拟征收总面积889.99亩，其中经营性用地480.95亩。

	序号
	位置
	征收
总面积（亩）
	投资
成本
（亿元）
	出让
收益
（亿元）
	净收益
（亿元）
	决策情况

	1
	长庆路东、站前路北、大庆路西、石化路南
	390.81
	3.02
	7.16
	4.14
	市规委会2022年第4次会议研究通过

	2
	胜利路北、盘锦路西、江汉路南、文化路东
	953.34
	6.7
	12.25
	5.55
	市规委会2022年第8次会议研究通过

	3
	中原路北、濮瑞路东、绿城路南、濮水路西
	532.7
	2.82
	5.52
	2.7
	市规委会2022年第8次会议研究通过

	4
	106国道东、绿城路北、新东路西、锦湖路南
	889.99
	0.96
	9.6
	8.6
	市规委会2023年第1次会议研究通过


2．濮清同城、濮濮同城成片开发项目。
根据新《土地管理法》《土地管理法实施条例》和《河南省土地征收成片开发实施细则（试行）》（豫自然资源〔2021〕1号）等法律法规及文件要求，2023年谋划了五个成片开发项目。

（1） 濮清同城化龙山北成片开发项目。项目位于濮范高速北、金堤路西、马王线南、濮上路东，其中经营性用地面积2941.12亩。

工程完工后，预计该区域土地价格可提升50—150万元/亩，土地出让收入增收约20亿元，扣除工程建设成本后，可增收土地净收益约14亿元，同时加快濮清城市一体化进程。

项目配套设施清单

	编号
	道路名称
	长度（米）
	宽度（米）
	估算造价（万元）

	1
	濮上路及下穿隧道
	1420
	50
	59100

	2
	金堤路及下穿隧道
	1420
	40
	

	合　计
	59100


（2） 濮清同城化马庄桥胡村成片开发项目。项目位于濮范高速北、马庄桥西、马王线南、金堤路东，其中经营性用地面积348.06亩。

道路建成后，预计该区域土地价格可提升50—150万元/亩，土地出让收入增收约2.44亿元，扣除道路建设成本后，可增收土地净收益约1.88亿元，同时加快濮清城市一体化融合进度。

项目配套设施清单

	编号
	道路名称
	长度（米）
	宽度（米）
	估算造价（万元）

	1
	纬三路

（胡村至马庄桥）
	2350
	30
	5600

	合　计
	5600


（3） 濮濮同城化建设东路（大庆路至106国道）成片开发项目。项目位于戚城路北、106国道西、常青路南、大庆路东，拟征收总面积3603.77亩，其中经营性用地面积1389.09亩。该项目实施期限根据土地出让时序研究确定。

道路建成后，该区域土地价格将得到大幅度提升，促进濮濮城市一体化发展。

项目配套设施清单

	编号
	道路名称
	长度（米）
	宽度（米）
	估算造价（万元）

	1
	建设东路

（大庆路至106国道）
	3650
	50
	16425

	2
	文明路

（胜利路至站前路）
	1950
	60
	10530

	合　计
	26955


（4） 濮濮同城化石化东路（大庆路至106国道）成片开发项目。项目位于站前路北、106国道西、戚城路南、大庆路东，拟征收总面积3371.09亩，其中经营性用地面积1072.36亩。

道路建成后，可进一步完善该区域基础设施条件，区域土地价格将得到大幅度提升，加快濮濮城市一体化进程。
项目配套设施清单

	编号
	道路名称
	长度（米）
	宽度（米）
	估算造价（万元）

	1
	石化东路

（大庆路至106国道）
	3550
	50
	17750

	2
	文化路

（胜利路至站前路）
	1930
	40
	6948

	合　计
	24698


（5） 濮濮同城化站南路成片开发项目。项目位于龙苑路北、京开大道西、站前路南、文明路东，其中经营性用地面积4029.60亩。道路建成后，可进一步完善该区域基础设施条件，区域土地价格将得到大幅度提升，加快濮濮城市一体化融合进度。

项目配套设施清单

	编号
	道路名称
	长度（米）
	宽度（米）
	估算造价（万元）

	1
	站南路

（京开大道至文明路）
	4950
	50
	22275

	2
	文明路

（站前路至龙苑路）
	1610
	60
	8694

	合　计
	30969


3．城市更新项目（14个）。
	序号
	名称
	位置
	面积（亩）
	现状情况

	1
	经开区区域项目
	濮源路东、濮水河北、华安路西、中原路南
	4650
	化工厂、低效厂区等

	2
	黄河路、益民路
片区项目
	卫河路东、益民路北、昆吾路西、黄河路南
	140
	城中村

	3
	胜利路、文化路
片区项目
	文化路西、胜利路南
	31
	工业厂房

	4
	永安街东片区项目
	永安街东、建设路北、京开大道西、人民路南
	90
	老旧住宅、工业库房

	5
	长庆路、胜利路
片区项目
	长庆路东、胜利路北
	57
	办公楼、工业库房

	6
	胜利新村改造项目
	黄河路南、扶余路东、江汉路北、都市花园小区西
	168
	老旧住宅

	7
	纺织厂生活区
片区改造项目
	京开大道西、黄河路北、规划任丘路南、纺织街东
	162
	老旧住宅

	8
	鸿鹏宾馆片区
改造项目
	中原路南、庆丰路东
	78
	宾馆、培训中心、银行等

	9
	茂名路东片区
改造项目
	茂名路东、玉兰花园西
	45
	老旧住宅

	10
	苏北路文化路
片区改造项目
	华龙路南、文化路西、文明路东、苏北路北
	100
	大杂院、小学

	11
	玉门路西片区
改造项目
	苏北路北、长庆路东、绿城路南、玉门路西
	300
	厂房、企业办公、临街商铺

	12
	大庆路、胜利路片区改造项目
	常青路北、大庆路两侧，添运小区东、扶余路西
	280
	油田总站、老旧住宅、临街商铺、大杂院

	13
	金桥片区改造

项目
	黄河路北，任丘路南，丽都路西，滨河路东
	257
	建材市场

	14
	中原路大庆路片区改造项目
	中原路南、大庆路西
	147
	老旧住宅、企业办公、临街商铺


（四）2023年度土地储备资金需求

2023年度储备土地滚动资金需求总量约42.11亿元。其中批而未供土地盘活滚动资金需求约9.18亿元；新增建设用地报批滚动资金需求约8.11亿元；低效土地盘活资金需求约为3.73亿元；2023年土地一级整理项目资金需求约6.88亿元；工业用地收储资金需求14.21亿元。

经营性土地储备资金由市财政统筹安排，工业用地收储资金由各区政府（管委会）自筹；土地一级开发整理项目资金可由项目实施单位筹措，具体标准参照《濮阳市人民政府关于濮阳市东北旧城更新改造项目实施方案的批复》（濮政文〔2022〕28号）确定的原则执行。

四、2023年度市城区国有建设用地供应计划

（一）国有建设用地供应总量及结构

2023年度濮阳市城区国有建设用地供应总量71宗7859.09亩。

住宅用地供应量37宗3671.59亩，占供应总量的46.72%；

商服用地供应量6宗282.16亩，占供应总量的3.59%；

工业用地供应量17宗2413.91亩，占供应总量的30.71%；

物流仓储用地供应量4宗，共1004.31亩，占供应总量的12.78%；

公共管理与公共服务用地供应量6宗459.65亩，占供应总量的5.85%；

公用设施用地供应量1宗，共27.47亩，占供应总量的0.35%。详见下表。

	区域
	小计

（亩）
	住宅
	商服
	工业
	物流仓储
	公共管理与服务
	公用设施

	
	宗数
	面积
	宗数
	面积
	宗数
	面积
	宗数
	面积
	宗数
	面积
	宗数
	面积
	宗数
	面积

	华龙区
	19
	1532.88
	8
	796
	2
	162.13
	3
	330.16
	0
	0
	5
	217.13
	1
	27.47

	工  业
园  区
	15
	1651.5
	5
	412.78
	1
	10.84
	6
	853.57
	3
	374.31
	0
	0
	0
	0

	经开区
	20
	3213.51
	11
	1259.14
	0
	0
	7
	1081.85
	1
	630
	1
	242.53
	0
	0

	示范区
	17
	1461.20
	13
	1203.67
	3
	109.2
	1
	148.33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合　计
	71
	7859.09
	37
	3671.59
	6
	282.17
	17
	2413.91
	4
	1004.31
	6
	459.65
	1
	27.47


（二）供应布局

华龙区：19宗1532.88亩，占供应总量的19.5%；

经开区：20宗，共3213.51亩，占供应总量的40.89%；

示范区：17宗1461.2亩，占供应总量的18.59%；

工业园区：15宗1651.5亩，占供应总量的21.01%。
	区域
	华龙区
	经开区
	示范区
	工业园区

	供应数量（亩）
	1532.88
	3213.51
	1461.2
	1651.5

	占供应总量（%）
	19.50%
	40.89%
	18.60%
	21.01%


（三）住宅用地供应总量及布局

2023年市城区拟出让住宅用地37宗3671.59亩。华龙区拟出让8宗796亩；经开区拟出让11宗1259.14亩；工业园区拟出让5宗412.78亩；示范区拟出让13宗1203.67亩。

五、保障措施

（一）强化组织领导

各县（区）政府（管委会）及有关部门为计划执行的责任主体，要高度重视，加强组织保障，制定实施方案，细化工作措施、责任清单，从项目立项、报批、征收、供应等各个阶段建立时间表、路线图，精准谋划，统筹推进全市土地储备和供应工作。

（二）及时结算和返还土地出让成本

为调动各区政府（管委会）的积极性，一是由市级财政部门在土地出让后，根据土地成本核算程序，在土地竞买保证金转化为土地出让金时及时将土地出让成本返还各区政府（管委会），并按照市、区土地收益分成原则，及时拨付土地收益金；二是土地竞买保证金不低于土地出让成本，确保土地成本能及时返还到位；三是保障好成片开发方案编制经费，纳入土地出让成本。

（三）做好协调调度工作

为贯彻落实“六个统筹（统筹应对房地产市场变化；统筹推进基础设施建设；统筹优化各类建设用地结构；统筹规划开发区域、时序；统筹确定开发模式；统筹调动市、县〔区〕工作积极性）、四个细化（细化到具体区块、地块；细化到各地块可量化比较；细化到具体出让操作；细化到开发成本、收益等核算）”要求，及时加强市、县（区）两级联系，市政府建立健全市、县（区）土地开发协调调度机制，解决土地报批、征收、开发过程中遇到的困难。市自然资源和规划部门统筹规划好市城区土地收储、开发、供应工作，不断优化土地利用相关政策。

（四）实施“净地”出让，做到拿地即开工

各县（区）政府（管委会）要确保拟出让地块已完成农用地转用、征收拆迁补偿安置到位、土地权属清晰，具备动工开发所必需的“净地”出让条件，做到“不净地不出让”，并完成必要的文勘等区域评估工作，确保拿地即开工。

（五）加强工业用地供应，提高土地利用质量

一是加大工业用地储备力度，做好工业储备地前期开发工作，实现“地等项目”；二是深化工业用地“标准地+承诺制”出让改革，积极推行长期租赁、先租后让、租让结合、弹性出让等供地方式。三是加快多层标准厂房建设，对适宜进入标准厂房的项目，原则上不再单独供地，促进企业集群、产业集聚、用地集约。四是建立工业用地“批、供、用、管”全生命周期监测管理制度。

（六）土地一级整理、城市更新、成片开发等项目的规划、设计方案、土地利用、“拆、改、留”及补偿、资金测算、城市空间形态、城市功能优化调整等，要制定具体方案，由市国土空间规划委员会研究通过后实施
附件：1．市城区2022年度末储备土地结转统计表

2．市城区2023年度新增建设用地报批统计表

3．市城区2023年度国有建设用地供应计划统计表
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附件1
市城区2022年度末储备土地结转统计表
	单位：亩

	序号
	辖区
	位  置
	净面积（亩）
	规划用途
	备注

	1
	华龙区
	卫都路北、盘锦路东
	50
	商业
	

	2
	
	中原路北、林荫路东
	33
	商业
	

	3
	
	石化路南、玉门路西
	135
	住宅
	

	4
	
	绿城路北、茂名路西
	130
	住宅
	

	5
	
	绿城路北、新东路西
	88
	住宅
	

	6
	
	苏北路北、106国道西
	135
	住宅
	

	小  计
	571
	
	

	1
	经开区
	开州路西、纬一路南
	91.3
	住宅
	

	2
	
	经四路西、纬一路南
	33.4
	住宅
	

	3
	
	五一路南、香山路西
	90
	住宅
	

	4
	
	张庄村南、大广高速西
	7
	商业
	

	5
	
	绿城路南、濮瑞路东
	88
	商住
	

	6
	
	中原路北、第三濮清南西
	190
	住宅
	

	7
	
	五一路北、卫河路两侧
	30
	住宅
	

	小  计
	529.7
	
	

	1
	示范区
	京开大道西、澶州大街南
	162.11
	住宅
	

	2
	
	高阳大街南、京开大道西
	150.53
	住宅
	

	3
	
	大庙路西、高阳大街北
	170.2
	住宅
	

	4
	
	龙泽大街南、水库东湖北
	56.8
	商业
	

	5
	
	龙泽大街北、振兴路东
	310.81
	住宅
	

	6
	
	西湖中学南、高阳大街北
	48.3
	住宅
	

	7
	示范区
	绿城路北、东方花园二期西
	31.2
	住宅
	

	8
	
	历山路西、开德路北
	43.6
	住宅
	

	9
	
	绿城路北、历山路东
	22.6
	住宅
	

	10
	
	西湖医院南、龙泽大街北
	94.8
	住宅
	

	11
	
	绿城路北、鹿城路西
	14.6
	住宅
	

	小  计
	1105.55
	
	

	1
	工业园区
	纬三路北、214省道东
	116.31
	物流仓储
	

	2
	
	胜利东路南、蓝海路西
	73.8
	住宅
	

	3
	
	纬七路南、蓝海路东
	86.5
	住宅
	

	4
	
	文昌街北、滨水路东
	139.9
	住宅
	

	小  计
	416.51
	
	

	合  计
	2622.76
	
	


附件2
市城区2023年度新增建设用地报批统计表
	单位：亩

	序号
	辖 区
	位  置
	净面积（亩）
	规划用途
	备注

	1
	华龙区
	苏北路北、东濮路东
	127 
	住宅
	

	2
	
	卫都路南、文明路两侧
	248 
	住宅
	

	3
	
	文明路东、绿城路南、
	118 
	住宅
	

	4
	
	文化路东、胜利路北、
	205 
	住宅
	

	5
	
	中原路南高铁片区
	433 
	商住
	

	小  计
	1131 
	
	

	1
	经开区
	濮水路东、五一路南
	121
	住宅
	

	2
	
	濮水路东、五一路北
	120
	住宅
	

	3
	
	中原路北、祥云路东
	222
	商住
	

	小  计
	463
	
	

	1
	示范区
	振兴路东、龙泽大街北
	16.2
	商业
	

	2
	
	开州路东、龙泽大街北
	42
	商住
	

	3
	
	东湖一品北、鹿城路西
	14.6
	住宅
	

	4
	
	卫都大街北、华安路西
	36.2
	商业
	

	5
	
	龙泽大街北、崇文路东
	29.05
	住宅
	

	6
	
	绿城路北、濮上路东
	23.96
	商住
	

	小  计
	162.01
	
	

	1
	工业园区
	胜利东路南、滨水路东
	57
	住宅
	

	2
	
	建设东路南、经十路西
	234
	物流仓储
	

	3
	
	建设东路南、经十路东
	93
	物流仓储
	

	4
	
	许信街南、河寨路西
	10.84
	加油加气站
	

	5
	
	铁路南、214省道西
	165
	物流仓储
	

	小  计
	559.84
	
	

	合  计
	2315.85 
	
	


附件3
市城区2023年度国有建设用地供应计划统计表
	单位：亩

	序号
	辖区
	位  置
	面  积
	规划用途
	拟供地

方式 
	拟供地时间
	备  注

	
	
	
	新增
	存量
	
	
	
	

	1
	华龙区
	政兴街东、政德外环南
	
	65
	住宅
	出让
	第一季度
	

	2
	
	林荫路东、 锦水路南
	
	102
	住宅
	出让
	第一季度
	

	3
	
	林荫路东、锦田路北
	
	58
	工业
	出让
	第一季度
	

	4
	
	X008线东、锦田路
	
	36.90
	文化设施
	划拨
	第一季度
	

	5
	
	五一路北、东濮路东
	
	52.14
	科教
	划拨
	第一季度
	

	6
	
	中原路北、黄城路西
	
	11
	住宅
	出让
	第二季度
	

	7
	
	绿城路南、文明路西
	
	12
	住宅
	出让
	第二季度
	

	8
	
	卫都路北、盘锦路东
	
	77
	商业
	出让
	第二季度
	

	9
	
	文化路东、锦绣路西
	
	109.71
	工业
	出让
	第二季度
	


	10
	华龙区
	中原路南、干城路东
	
	27.47
	公共设施
	出让
	第二季度
	

	11
	
	五一路北、盘锦路西
	
	17.73
	科研
	出让
	第二季度
	

	12
	
	绿城路南、龙乡路西
	83.08
	
	科教
	出让
	第二季度
	

	13
	
	文化路东、华龙路北
	
	27.26
	科教
	出让
	第二季度
	

	14
	
	开阳路南、高阳大道北
	
	162.45
	工业
	出让
	第三季度
	

	15
	
	石化路南、玉门路西
	
	160
	住宅
	出让
	第三季度
	

	16
	
	绿城路北、茂名路西
	169
	
	住宅
	出让
	第三季度
	

	17
	
	苏北路北、北园路南
	
	85.13
	商业
	出让
	第四季度
	

	18
	
	绿城路北、新东路西
	
	142
	住宅
	出让
	第四季度
	

	19
	
	苏北路北、106国道西
	135
	
	住宅
	出让
	第四季度
	

	小  计
	387.08
	1145.80
	
	
	
	

	20
	工业园区
	纬三路北、214省道东
	
	116.31
	物流仓储
	出让
	第一季度
	

	21
	
	中原东路、豫能电厂南
	
	288.57
	工业
	出让
	第一季度
	


	22
	工业园区
	中原东路、豫能电厂南
	
	36
	工业
	出让
	第一季度
	

	23
	
	许信街南、河寨路西
	10.84
	
	加油加气站
	出让
	第二季度
	

	24
	
	纬七路南、蓝海路东
	
	86.5
	住宅
	出让
	第二季度
	

	25
	
	文昌街北、滨水路东
	
	139.9
	住宅
	出让
	第二季度
	

	26
	
	黄河东路南、金濮路西
	
	71
	工业
	出让
	第二季度
	

	27
	
	胜利东路南、滨水路东
	57
	
	住宅
	出让
	第四季度
	

	28
	
	胜利东路南、蓝海路西
	
	73.8
	住宅
	出让
	第四季度
	

	29
	
	滨水路西、胜利东路北
	55.58
	
	住宅
	出让
	第四季度
	

	30
	
	纬三路南、经十路东
	160
	
	工业
	出让
	第四季度
	

	31
	
	金濮路东、龙华街北
	
	98
	工业
	出让
	第四季度
	

	32
	
	经十路东、中原路南
	200
	
	工业
	出让
	第四季度
	

	33
	
	铁路南、214省道西
	165
	
	物流仓储
	出让
	第四季度
	

	34
	
	建设东路南、经十路东
	93
	
	物流仓储
	出让
	第四季度
	

	小  计
	741.42
	910.08
	
	
	
	

	35
	经开区
	濮水路西、五一路南
	
	54
	商住
	出让
	第一季度
	

	36
	
	五一路南、濮源路西
	
	61.44
	住宅
	出让
	第一季度
	

	37
	
	建设路北、科瑞斯一期西
	
	90
	工业
	出让
	第一季度
	

	38
	
	濮水路西、石化路北
	
	120.75
	工业
	出让
	第一季度
	

	39
	
	胜利路南、濮水路东
	
	118
	工业
	出让
	第一季度
	

	40
	
	太行路西、桃园路北
	
	96
	工业
	出让
	第一季度
	

	41
	
	绿城路南、金堤路东
	
	77.55
	商住
	出让
	第二季度
	

	42
	
	卫河路东、五一路南
	
	52
	住宅
	出让
	第二季度
	

	43
	
	五一路南、香山路西
	
	90
	住宅
	出让
	第二季度
	

	44
	
	绿城路南、濮瑞路东
	
	88
	商住
	出让
	第二季度
	

	45
	
	石化路北、濮源路西
	
	56.05
	工业
	出让
	第二季度
	

	46
	
	濮水路西、挥公大道北 
	630
	
	物流仓储
	出让
	第二季度
	

	47
	
	绿城路北、华安路西
	
	250.3
	住宅
	出让
	第三季度
	

	48
	
	黄河路南、濮源路西
	
	100.05
	工业
	出让
	第三季度
	


	49
	经开区
	太行路西、桃园路南
	
	242.53
	教育
	出让
	第三季度
	

	50
	
	中原路北、第三濮清南西
	
	356.12
	住宅
	出让
	第四季度
	

	51
	
	开州路西、纬一路南
	
	91.3
	住宅
	出让
	第四季度
	

	52
	
	经四路西、纬一路南
	
	33.4
	住宅
	出让
	第四季度
	

	53
	
	五一路北、濮水路西
	
	105.03
	住宅
	出让
	第四季度
	

	54
	
	濮瑞路西、站南路北
	501
	
	工业
	出让
	第四季度
	

	小  计
	1131
	2082.51
	
	
	
	

	55
	示范区
	大庙路西、高阳大街北
	
	170.2
	住宅
	出让
	第一季度
	

	56
	
	龙泽大街北、张仪路东
	
	83.87
	住宅
	出让
	第一季度
	

	57
	
	京开大道西、澶州大街南
	
	162.11
	住宅
	出让
	第二季度
	

	58
	
	高阳大街南、京开大道西
	
	150.53
	住宅
	出让
	第二季度
	

	59
	
	卫都大街北、华安路西
	36.2
	
	商业
	出让
	第二季度
	

	60
	
	龙泽大街北、崇文路东
	
	29.05
	住宅
	出让
	第二季度
	

	61
	
	振兴路东、龙泽大街北
	16.2
	
	商业
	出让
	第三季度
	


	62
	示范区
	开州路东、龙泽大街北
	42
	
	商住
	出让
	第三季度
	

	63
	
	绿城路北、东方花园二期西
	
	31.2
	住宅
	出让
	第三季度
	

	64
	
	历山路西、开德路北
	
	43.6
	住宅
	出让
	第三季度
	

	65
	
	绿城路北、历山路东
	
	22.6
	住宅
	出让
	第三季度
	

	66
	
	龙泽大街南、水库东湖北
	
	56.8
	商业
	出让
	第四季度
	

	67
	
	龙泽大街北、振兴路东
	
	310.81
	住宅
	出让
	第四季度
	

	68
	
	西湖中学南、高阳大街北
	
	48.3
	住宅
	出让
	第四季度
	

	69
	
	东湖一品北、鹿城路西
	14.6
	
	住宅
	出让
	第四季度
	

	70
	
	西湖医院南、龙泽大街北
	
	94.8
	住宅
	出让
	第四季度
	

	71
	
	绿城路东、七星路东
	148.33
	
	工业
	出让
	第四季度
	

	小  计
	257.33
	1203.87
	
	
	
	

	合  计
	2516.83
	5342.26
	
	
	
	


附件4
市城区2023年度住宅用地供应计划统计表
	单位：亩

	序号
	辖区
	位  置
	面积
	规划用途
	拟供地
方式
	拟供地时间
	备  注

	
	
	
	新增
	存量
	
	
	
	

	1
	华龙区
	政兴街东、政德外环南
	
	65
	住宅
	出让
	第一季度
	

	2
	
	林荫路东、 锦水路南
	
	102
	住宅
	出让
	第一季度
	

	3
	
	中原路北、黄城路西
	
	11
	住宅
	出让
	第二季度
	

	4
	
	绿城路南、文明路西
	
	12
	住宅
	出让
	第二季度
	

	5
	
	石化路南、玉门路西
	
	160
	住宅
	出让
	第三季度
	

	6
	
	绿城路北、茂名路西
	169
	
	住宅
	出让
	第三季度
	

	7
	
	绿城路北、惠寨路东
	
	142
	住宅
	出让
	第四季度
	

	8
	
	苏北路北、106国道西
	135
	
	住宅
	出让
	第四季度
	

	小  计
	304
	492
	
	
	
	

	9
	工业园区
	纬七路南、蓝海路东
	
	86.5
	住宅
	出让
	第二季度
	

	10
	
	文昌街北、滨水路东
	
	139.9
	住宅
	出让
	第二季度
	

	11
	
	胜利东路南、滨水路东
	57
	
	住宅
	出让
	第四季度
	

	12
	
	胜利东路南、蓝海路西
	
	73.8
	住宅
	出让
	第四季度
	

	13
	
	滨水路西、胜利东路北
	55.58
	
	住宅
	出让
	第四季度
	

	小  计
	112.58
	300.2
	
	
	
	

	14
	经开区
	濮水路西、五一路南
	
	54
	商住
	出让
	第一季度
	

	15
	
	五一路南、濮源路西
	
	61.44
	住宅
	出让
	第一季度
	

	16
	
	绿城路南、金堤路东
	
	77.55
	商住
	出让
	第二季度
	

	17
	
	卫河路东、五一路南
	
	52
	住宅
	出让
	第二季度
	

	18
	
	五一路南、香山路西
	
	90
	住宅
	出让
	第二季度
	

	19
	
	绿城路南、濮瑞路东
	
	88
	商住
	出让
	第二季度
	

	20
	
	绿城路北、华安路西
	
	250.3
	住宅
	出让
	第三季度
	


	21
	经开区
	中原路北、第三濮清南西
	
	356.12
	住宅
	出让
	第四季度
	

	22
	
	开州路西、纬一路南
	
	91.3
	住宅
	出让
	第四季度
	

	23
	
	经四路西、纬一路南
	
	33.4
	住宅
	出让
	第四季度
	

	24
	
	五一路北、濮水路西
	
	105.03
	住宅
	出让
	第四季度
	

	小  计
	0
	1259.14
	
	
	
	

	25
	示范区
	大庙路西、高阳大街北
	
	170.2
	住宅
	出让
	第一季度
	

	26
	
	龙泽大街北、张仪路东
	
	83.87
	住宅
	出让
	第一季度
	

	27
	
	京开大道西、澶州大街南
	
	162.11
	住宅
	出让
	第二季度
	

	28
	
	高阳大街南、京开大道西
	
	150.53
	住宅
	出让
	第二季度
	

	29
	
	龙泽大街北、崇文路东
	
	29.05
	住宅
	出让
	第二季度
	

	30
	
	开州路东、龙泽大街北
	42
	
	商住
	出让
	第三季度
	

	31
	
	绿城路北、东方花园二期西
	
	31.2
	住宅
	出让
	第三季度
	

	32
	
	历山路西、开德路北
	
	43.6
	住宅
	出让
	第三季度
	


	33
	示范区
	绿城路北、历山路东
	
	22.6
	住宅
	出让
	第三季度
	

	34
	
	龙泽大街北、振兴路东
	
	310.81
	住宅
	出让
	第四季度
	

	35
	
	西湖中学南、高阳大街北
	
	48.3
	住宅
	出让
	第四季度
	

	36
	
	东湖一品北、鹿城路西
	14.6
	
	住宅
	出让
	第四季度
	

	37
	
	西湖医院南、龙泽大街北
	
	94.8
	住宅
	出让
	第四季度
	

	小  计
	56.6
	1147.07
	
	
	
	

	合  计
	473.18
	3198.41
	
	
	
	


[image: image1.bmp]
濮阳市人民政府办公室                  2023年3月7日印发　






�








— 2 —
— 1 —

