
濮政办〔2023〕11号

濮阳市人民政府办公室

关于印发2023年城建计划的通知

各县（区）人民政府，经开区、工业园区、示范区管委会，市直有关单位：

《2023年城建计划》已经市政府同意，现予印发，请结合实际，认真贯彻落实。

                          2023年5月22日        
（此件公开发布）
2023年城建计划

一、2023年城建计划的总体思路和基本原则
（一）总体思路

深入贯彻落实习近平总书记关于城市规划建设管理的重要论述和党的二十大精神，顺应城市工作新形势、政策发展新要求、人民群众新期待，坚持以人民为中心，聚焦民生热点，聚力城市基础设施和公共服务设施补短板、强弱项，融入生态城市、智慧城市、人文城市、韧性城市等城市发展新理念，做好以绿荫城、以水润城、以文化城，坚持高起点规划、高标准建设、高效能治理，以项目建设提升城市功能品质、推动城市高质量发展，不断提升中心城市的承载力、竞争力、辐射力，提高人民群众的获得感、幸福感、安全感，为建设富强濮阳、生态濮阳、创新濮阳、幸福濮阳提供有力支撑。

（二）基本原则

1．科学规划，统筹城乡。紧紧围绕省际交汇区域性中心城市战略定位，树牢全市一盘棋思想，统领项目谋划，统一建设计划，加快推进濮濮清一体化融合发展。2023年重点实施昆吾路南延、龙乡路北延等工程。

2．整合资源，分步实施。统筹城市建设开发时序，统筹资源调配，分类落实建设计划，续建项目早竣工、新建项目抢进度、前期项目促开工，压茬推进，持续提升城市品质。2023年围绕土地出让计划和群众需求，重点实施片区配套基础设施项目。

3．突出民生，打造亮点。突出基础设施补短板和城市品质提升两个重点，持续提高城市综合承载力和辐射带动力。2023年重点实施城市道路与高速连接、口袋公园建设、道路口治堵改造等项目，打造城市亮点，提升濮阳形象。

4．创新模式，强化保障。充分发挥财政资金引导作用，积极争取上级补助资金，包装发行政府专项债券，强化平台公司运作，承接政策性金融支持，撬动央企和社会资本投入，拓宽融资渠道，保障建设资金需求。

按照上述原则，2023年城建计划如下：
	
	项目个数
	总投资（亿元）
	2023年市财政资金需求（亿元）

	市、区合计
	90
	132.32
	2.88

	
	
	
	

	市本级合计
	31
	87.61
	2.88

	续建项目
	12
	48.28
	1.78

	新建项目
	19
	39.33
	1.1

	
	
	
	

	区级合计
	59
	44.71
	

	续建项目
	32
	21.98
	

	新建项目
	27
	22.73
	


二、2023年续建项目
2023年市本级续建项目共计12个，总投资48.28亿元，2023年市财政资金需求1.78亿元。

1．石化路等9条道路下穿郑济高铁立交工程。
该项目由北向南依次为龙泽大街、锦胡路、绿城路、中原路、永宁街、商丘路、胜利路、建设路、石化路等9处下穿郑济高铁道路节点，总投资1.41亿元。建设资金市财政承担，由市住房和城乡建设局负责实施。

2．昆吾路南延下穿瓦日铁路立交工程。
该项目北起站前路，南至站南路，全长837米，用地红线宽50米，总投资2.73亿元。建设资金由市本级、濮阳县、经开区按照“3∶4∶3”的比例承担，由市住房和城乡建设局负责实施。

3．南苑小区公租房配套基础设施建设项目。
该项目包含花园路（平安街—玉门路）和乐居路（站前路—建设路）2条道路工程，总投资0.6亿元。土地费用华龙区承担，建设资金市财政承担，由市住房和城乡建设局负责实施。

4．濮范高速京开大道互通式立交新建工程。
建设半苜蓿叶+半菱形互通立交，总投资1.16亿元。建设资金纳入东北片区开发项目包，由濮阳城发投集团负责实施。

5．濮范高速与文明路入城连接线工程。
南起苏北路，北至清丰南园路，长3757米，红线宽60米，与濮范高速交叉处采取菱形互通立交设计，总投资3.44亿元。建设资金纳入东北片区开发项目包，由濮阳城发投集团负责实施。
6．高铁枢纽工程濮东森林公园改造提升项目。
该项目依托原濮东森林生态园改造提升，占地313亩，总投资1.53亿元。建设资金纳入高铁枢纽二期项目包，由濮阳投资集团负责实施。

7．市城区窨井盖综合整治工程。
对市城区公共区域污雨水井盖、雨水篦子进行更换、升降、加装防坠网等改造，共计4000套，总投资0.17亿元。改造资金市财政承担，由市城市管理局负责实施。

8．市城区污雨水管网清淤改造工程。
建设范围为绿城路以南、濮瑞路以东、站前路以北、G106以西的主城区区域，总投资2.48亿元。建设资金纳入东北片区开发项目包，由濮阳城发投集团负责实施。
9．市城区污水管网、泵站新（改）建及溢流污染治理试点项目。
新建中原路、黄河路、胜利路、建设路4条道路污水管网，新建2座泵站，总投资1.5亿元。建设资金纳入东北片区开发项目包，由濮阳城发投集团负责实施。

建设视频监视系统、自动化系统、调蓄池、雨水快速处理设施等，总投资0.66亿元。资金来源为上级补助资金，由市城市管理局负责实施。

10．市城区生活垃圾转运站新建与改造项目。
新建1座规模为300吨/天生活垃圾二次中转站（未建），新建8座小型公厕中转站（建成），改造市城区16座地坑式中转站（建成），总投资0.66亿元。资金来源为特别国债和中央预算内资金，由市城市管理局负责实施。

11．濮阳市公共租赁住房项目。
该项目位于G106西、锦胡路北、卫都路南、盘锦路东，占地135.02亩，总投资11.14亿元。资金来源为专项债和上级补助资金。待专项债券资金、上级补助资金到位后，由市房地产事务中心负责实施。

12．濮阳市共有产权住房项目。
该项目位于马颊河东、长庆路西、花园路南、站前路北，占地240亩，建设共有产权住房3000套，50万平方米，总投资20.8亿元。资金来源为平台融资和社会资本，由市房地产事务中心负责实施。

三、2023年新建项目
2023年市本级新建项目共计19个，总投资39.33亿元，2023年市财政资金需求1.1亿元。

1．中原路（G106—龙乡路）市政化改造项目。
全长2000米，建设内容包括道路拓宽、绿化提升、线缆入地等，总投资0.65亿元。资金来源为指定地块出让净收益，由市住房和城乡建设局负责实施。

2．中原路（濮鹤高速—G106）改造提升项目。
对中原路（濮鹤高速—G106）进行改造提升，内容包括市政设施和建筑立面改造等，总投资5亿元。

3．龙乡路（中原路—黄河路）。
长1088米，红线宽60米，总投资1亿元。建设资金市财政承担，由市住房和城乡建设局负责实施。

4．广德街（龙乡路—崇礼路）。
长523米，红线宽32米，总投资0.27亿元。建设资金市财政承担，由市住房和城乡建设局负责实施。

5．卫都路（马颊河—G106）。
卫都路（马颊河—文化路），长2674米，红线宽70米，总投资3.53亿元。建设资金纳入东北片区开发项目包，由濮阳城发投集团负责实施。

卫都路（文化路—G106），长1432米，红线宽70米，总投资1.25亿元。建设资金纳入东北片区开发项目包，由濮阳城发投集团负责实施。

6．濮阳石油化工职业技术学院配套道路。
苏北路、蓝海路是濮阳石油化工职业技术学院的配套道路，总投资0.8亿元。由濮阳城发投集团筹资建设。

7．濮阳市体育运动学校综合训练馆、黄河文化艺术中心配套道路。
平安街、文体东路是濮阳市体育运动学校综合训练馆、黄河文化艺术中心的配套道路，总投资0.58亿元。由濮阳城发投集团筹资建设。

8．文明路（胜利路—龙苑路）。
长3547米，红线宽60米，含跨瓦日铁路桥梁一座，总投资6.1亿元。由市住房和城乡建设局负责实施。

9．安居路（长庆路—马颊河）。
长1230米，红线宽20米，总投资0.19亿元。建设资金市财政承担，由市住房和城乡建设局负责实施。

10．路口微改造项目。
2023年选取部分路口进行微改造，总投资0.1亿元。建设资金市财政承担，由市住房和城乡建设局负责实施。
11．口袋公园。
充分利用城区空白地、边角地，建设10处口袋公园，总投资0.2亿元。由市城市管理局和各区负责实施，其中，市城市管理局实施部分建设资金由市财政承担。
12．城区公厕新建项目。
新建公厕10座，总投资0.15亿元。建设资金市财政承担，由市城市管理局负责实施。
13．建筑垃圾再生利用项目。
建设处理能力100万吨/年建筑垃圾资源化生产线等，总投资3.12亿元。资金来源为专项债，缺口部分市场化融资，由市住房和城乡建设局负责实施。

14．园林绿化废弃物资源化循环利用项目。
新建园林绿化废弃物处理设施及配套设施，处理规模为15吨/天，总投资0.2亿元。资金来源为上级资金，由市城市管理局负责实施。
15．东北污水处理厂。
建设污水处理厂1座，配建污水管网，处理规模15万立方米/天，总投资13.5亿元。资金来源为专项债和中央预算内资金，由市城市管理局负责实施。2023年启动项目前期工作。
16．污水在线监测项目。
根据西部工业区污水管网和重点排污户分布情况，加装污水PH值等在线监测设施，同时建设监测、分析、指挥系统，并实现与数字化城管平台互联互通，总投资0.3亿元。资金来源为中央预算内资金。待中央预算内资金到位后，由市城市管理局负责实施。

17．燃气管网改造项目。
计划改造燃气老旧管网64.5公里，总投资0.26亿元。由企业自筹实施。
18．城区集中供热设施建设项目。
新建风雅颂、龙之光二期、大翟门等小区换热站10座，新建中水回用补给热力系统，在市第一污水处理厂内建设中水处理站1座，总投资0.7亿元。由企业自筹实施。

19．老旧小区改造。
2023年省住房和城乡建设厅批复市城区改造老旧小区59个、4944户、232栋，总投资1.43亿元。资金来源为上级补助资金和中央预算内资金，由各区负责实施。
附件：1．市本级2023年城建计划

2．华龙区2023年城建计划

3．经开区2023年城建计划

4．工业园区2023年城建计划

5．示范区2023年城建计划

附件１
市本级2023年城建计划
	序号
	项 目 名 称
	建 设 内 容
	总投资
（万元）
	项目实施单位

	合　计
	
	876142.21
	

	一、续建项目
	
	482840.22
	

	1
	石化路等九条道路下穿郑济高铁立交工程
	9条路分别是龙泽大街、锦胡路、绿城路、中原路、永宁街、商丘路、胜利路、建设路、石化路。
	14120
	市住房和城乡建设局

	2
	昆吾路南延下穿瓦日铁路立交工程
	北起站前路，向南下穿瓦日铁路濮阳站，至站南路结束，全长837米。
	27341.3
	市住房和城乡建设局

	3
	南苑小区公租房配套基础设施建设项目
	花园路（平安街—玉门路）长1283米，红线宽25/20米；乐居路（站前路—建设路）长1550米，红线宽20米。
	6000
	市住房和城乡建设局

	4
	濮范高速京开大道互通式立交新建工程
	建设半苜蓿叶+半菱形互通立交一座。
	11613
	濮阳城发投集团

	5
	濮范高速与文明路入城连接线工程
	南起苏北路，北至清丰南园路，与濮范高速交叉范围内建设菱形互通立交一座。
	34440
	濮阳城发投集团

	6
	高铁枢纽工程濮东森林公园改造提升项目
	位于中原路以南、龙乡路以东、黄河路以北、崇礼路以西。
	15253.92
	濮阳投资集团

	7
	市城区窨井盖综合整治工程
	对市城区公共区域污雨水检查井盖、雨水篦子进行更换、升降等改造，加装防坠网等安全防护设施。
	1700
	市城市管理局

	8
	市城区污雨水管网清淤改造工程
	污水管网清淤检测169公里，雨水管网清淤检测258公里，混错接点改造1158处，接驳改造、修复污水管道约 26公里，建设城区污雨水管网地理信息（GIS）系统等内容等。
	24800
	濮阳城发投集团

	9
	市城区污水管网、泵站新（改）建及溢流污染治理试点项目
	建设中原路、黄河路、胜利路、建设路4条道路污水管网，长度共20.44公里；改造污水泵站两座，分别为改造中原路安庄污水泵站，规模 3.0 万 m³/d，改造黄河路老马颊河污水泵站，规模 1.5 万 m³/d。建设视频监视系统、自动化系统、调蓄池、雨水快速处理设施等。
	21598
	市城市管理局、濮阳城发投集团

	10
	市城区生活垃圾转运站新建与改造项目
	新建1座规模为300吨/天生活垃圾二次中转站、8座小型公厕中转站；改造市城区16座地坑式中转站。
	6610
	市城市管理局

	11
	濮阳市公共租赁住房项目
	占地135.02亩，总建筑面积29.1万平方米，主要建设公共租赁住房、商业用房、物业服务用房、地下停车场（含地下停车场）、保障设施及设备用房等。
	111364
	市房地产事务中心

	12
	濮阳市共有产权住房项目
	占地240亩，总建筑面积50.13万平方米，主要建设共有产权住房、人才房、公共配套用房、地下储藏室、人防工程、地下停车场及场区道路绿化、电力、消防、照明、给排水等配套设施。
	208000
	市房地产事务中心

	二、新建项目
	
	393301.99
	

	1
	中原路（G106—龙乡路）市政化改造项目
	建设内容包括道路拓宽、绿化提升、线缆入地等。
	6500
	市住房和城乡建设局

	2
	中原路（濮鹤高速—G106）改造提升项目
	包括市政设施和建筑立面改造等。
	50000
	

	3
	龙乡路（中原路—黄河路）
	长1088米，红线宽60米。
	10000
	市住房和城乡建设局

	4
	广德街（龙乡路—崇礼路）
	长600米，红线宽 32米。
	2707
	市住房和城乡建设局

	5
	卫都路（马颊河—G106）
	长4106米，红线宽70米。
	47800 
	濮阳城发投集团

	6
	濮阳石油化工职业技术学院配套道路
	配套建设南侧苏北路（红线宽40米、长725米）及西侧蓝海路（红线宽60米、长527米）。
	8000
	濮阳城发投集团

	7
	濮阳市体育运动学校综合训练馆、黄河文化艺术中心配套道路
	平安街（建设路—戚城路），长890米，红线宽25米；文体东路（长庆路—滨河东路），长987米，红线宽15米。
	5760
	濮阳城发投集团

	8
	文明路（胜利路—龙苑路）
	长3547米，红线宽60米。
	61000 
	市住房和城乡建设局

	9
	安居路（长庆路—马颊河）
	长1230米，红线宽20米。
	1881 
	市住房和城乡建设局

	10
	路口微改造项目
	选取部分路口进行微改造。
	1000 
	市住房和城乡建设局

	11
	口袋公园
	充分利用城区空白地、边角地，建设10处口袋公园。
	2000
	市城市管理局

	12
	城区公厕新建项目
	2023年拟新建公厕10座。
	1500 
	市城市管理局

	13
	建筑垃圾再生利用项目
	拟建设处理能力100万吨/年建筑垃圾资源化生产线，包括粉碎筛分处理系统、再生透水砖生产线、再生混凝土搅拌站、再生砂浆生产线、水泥稳定料拌和站、氢能源渣土车等。
	31184.39
	市住房和城乡建设局

	14
	园林绿化废弃物资源化循环利用项目
	新建园林绿化废弃物处理设施及配套设施，处理规模为15吨/天（城区东西各一座，东部处理规模为5吨/天，西部处理规模为10吨/天）。主要包括粗、细破碎机，缓存仓、发酵装置、环保设施及配套设施等。
	2000
	市城市管理局

	15
	东北污水处理厂
	建设污水处理厂1座，配建污水管网，处理规模15万m3/d。
	135000
	市城市管理局

	16
	污水在线监测项目
	根据西部工业区污水管网和重点排污户分布情况，加装污水COD、PH值、氨氮、电导率等在线监测设施100套，同时建设监测、分析、指挥系统，并实现与局数字化城管平台互联互通。
	3000
	市城市管理局

	17
	燃气管网改造项目
	改造燃气老旧管网64.5公里。
	2642.6
	各燃气公司

	18
	城区集中供热设施建设项目
	新建风雅颂、龙之光二期、大翟门等小区换热站10座，新增供热面积200万平方米。新建中水回用补给热力系统项目，在市第一污水处理厂内建设1000平方米的中水处理站1座，规模5000立方米/天。
	7000
	市热力公司

	19
	老旧小区改造
	2023年市城区计划改造老旧小区59个、4944户、232栋楼。
	14327
	各区


附件2
华龙区2023年城建计划
	序号
	项 目 名 称
	建 设 内 容
	总投资
（万元）
	项目实施单位

	一、续建项目
	
	153836.4
	

	1
	濮阳市华龙区南海路市场、光宇小区等82个小区2022年燃气管道项目等改造项目
	老旧小区自来水改造管道改造。
	898
	华龙区
城市管理局

	2
	濮阳市华龙区南里商村、孟轲集等24个小区2022年燃气管道等更新改造项目
	老旧小区自来水改造管道改造。
	322
	华龙区
城市管理局

	3
	濮阳市华龙区赵村、扶余小区等80个小区2022年燃气管道等更新改造项目
	老旧小区自来水改造管道改造。
	1082
	华龙区
城市管理局

	4
	濮阳市华龙区中原银行、皇甫联谊公司等103个小区2022年燃气管道等更新项目
	老旧小区自来水改造管道改造。
	1164
	华龙区
城市管理局

	5
	濮阳市华龙区颐和花园、皇卫小区等144个小区2022年燃气管道等更新改造项目
	老旧小区自来水改造管道改造。
	761
	华龙区
城市管理局

	6
	濮阳市华龙区保险公司家属院、开发公司9号家属院等69个小区2022年燃气管道等更新改造项目
	老旧小区自来水改造管道改造。
	605
	华龙区
城市管理局

	7
	濮阳市华龙区南海路市场、光宇小区等82个小区2022年燃气管道项目等改造项目
	老旧小区燃气管道改造。
	2745
	华龙区
城市管理局

	8
	濮阳市华龙区南里商村、孟轲集等24个小区2022年燃气管道等更新改造项目
	老旧小区燃气管道改造。
	3616
	华龙区
城市管理局

	9
	濮阳市华龙区赵村、扶余小区等80个小区2022年燃气管道等更新改造项目
	老旧小区燃气管道改造。
	2671
	华龙区
城市管理局

	10
	濮阳市华龙区中原银行、皇甫联谊公司等103个小区2022年燃气管道等更新项目
	老旧小区燃气管道改造。
	2766
	华龙区
城市管理局

	11
	濮阳市华龙区颐和花园、皇卫小区等144个小区2022年燃气管道等更新改造项目
	老旧小区燃气管道改造。
	2663
	华龙区
城市管理局

	12
	濮阳市华龙区保险公司家属院、开发公司9号家属院等69个小区2022年燃气管道等更新改造项目
	老旧小区燃气管道改造。
	3181
	华龙区
城市管理局

	13
	建设路、供特路、东环路、五矿区至特修厂道路等4条城区道路城区综合管网工程
	敷设供水、雨污水、电力、通信、燃气管网及其他配套设施建设。
	28819.6
	华龙区
城市管理局

	14
	文化路、春光街、九鼎街、兴业路等12条城区道路城区综合管网工程
	敷设供水、雨污水、电力、通信、燃气管网及其他配套设施建设。
	23650
	华龙区
城市管理局

	15
	濮阳市五一路、任丘路、南海路、盘锦路、扶余路、新华街、黄河路、胜利路等8条城市道路城区综合管网工程
	敷设供水、雨污水、电力、通信、燃气管网及其他配套设施建设。
	25962.24
	华龙区
城市管理局

	16
	濮阳市长春路、古城路、体育路运安街等13条城区支路城区综合管网工程
	敷设供水、雨污水、电力管网、通信、燃气管网及其他配套设施建设。
	19794.74
	华龙区
城市管理局

	17
	濮阳市长庆、任丘、中原、大庆、胜利及黄河办事处33条背街小巷综合管网工程
	敷设供水、雨污水、电力、通信、燃气管网及其他配套设施建设。
	16650.06
	华龙区
城市管理局

	18
	濮阳市建设、人民办事处33条背街小巷综合管网工程
	敷设供水、雨污水、电力、通信、燃气管网及其他配套设施建设。
	16485.76
	华龙区
城市管理局

	二、新建项目
	
	30828.87
	

	1
	茂名路（胜利东路—顺河路）
	红线宽40米，长335米。
	1100
	华龙区
住房和城乡
建设局

	2
	高阳大道（新东路—清丰县界）
	红线宽50米，长200米。
	300
	华龙区
住房和城乡
建设局

	3
	恒丰中央公园项目
	恒丰中央公园景观绿化、量化、广场砖铺设、公园环路建设、雨污水管网建设。
	3600
	华龙区
城市管理局

	4
	新蕾、未名、马颊河游园适儿化改造
	儿童游乐设施、停车场、特色商业、绿化提升。
	16000
	华龙区
城市管理局

	5
	华龙区公共新能源充电站及加氢站项目
	在濮阳市华龙区绿城路与玉门路交叉口西北角，规划建设总用地面积21666.76平方米（32.5亩），总建筑面积为1000平方米。本项目建设内容主要包括场区内地面停车场、管理办工用房、加氢站、电气、弱电、绿化、消防、给排水、交通设施、充电桩等配套设施建设等。
	9828.87
	华龙区环卫中心
盛基公司


附件3
经开区2023年城建计划
	序号
	项 目 名 称
	建 设 内 容
	总投资
（万元）
	项目实施单位

	一、续建项目
	
	47333
	

	1
	石化路（濮瑞路—华安中路）
	红线宽度50米，长3856米。
	11700
	经开区规划建设局

	2
	建设路（创新大道—乙烯污水处理厂）
	红线宽度30米，长2000米。
	7200 
	经开区规划建设局

	3
	濮源路（石化路—沃森）
	道路、排水、照明及交通等工程。
	1800
	经开区规划建设局

	4
	濮水路（挥公大道—铁丘路）
	排水工程。
	
	经开区规划建设局

	5
	桃源路（五一路—绿城路）
	道路、排水、照明及交通等工程。
	1170
	经开区规划建设局

	6
	香山路（建设西路—石化路）
	道路、排水、照明及交通等工程。
	3600
	经开区规划建设局

	7
	安泰西路（濮上路—昆吾路）
	道路、排水、照明及交通等工程。
	1440
	经开区规划建设局

	8
	鹤立巷（安泰西路—尚和路）
	道路、排水、照明及交通等工程。
	900
	经开区规划建设局

	9
	瑞应巷（安泰西路—绿城路）
	道路、排水、照明及交通等工程。
	1260
	经开区规划建设局

	10
	友善路（五一路—绿城路）
	道路、排水、照明及交通等工程。
	1080
	经开区规划建设局

	11
	污雨水管网清淤改造
	濮上路以西、濮水路以东、黄河路以北、绿城路以南污雨水管道清淤，濮上路以东背街小巷。
	679
	经开区规划建设局

	12
	蒸汽管廊项目
	项目总投资约4800万元，项目确定以濮瑞路、站南路为中心点，辐射周边2—3公里范围，建设12.3公里蒸汽输送管网。
	4800
	经开区城市建设
投资有限公司

	13
	龙山北片区项目
	主要建设内容为：纬一路（经三路—开州路）、纬二路（经一路—开州路）、纬二路（开州路—经八路）、纬三路（经五路—经八路）、纬四路（经一路—开州路）、纬四路（经六路—经八路）、经二路（纬二路—纬五路）、经三路（纬二路—纬五路）、经五路（马王路—纬四路）、经六路（纬二路—纬五路）、经七路（纬二路—纬五路）、经八路（纬二路—纬五路）等十一条道路工程，道路总长10.463km，占地面积379.16亩。建设内容：道路、污水、雨水、桥梁、交通、绿化等。
	11704
	经开区城市建设
投资有限公司

	二、新建项目
	
	39755.24
	

	1
	政和路（开州路—濮上路）道路提升
	人行道提升改造。
	720
	经开区市政环卫局

	2
	华安路（胜利路—中原路）道路修复
	道路破除恢复路面；沥青面摊铺；损毁地基修复。
	658
	经开区市政环卫局

	3
	创新大道（站南路—工业大道）
	道路、排水、照明及交通等工程。
	9000
	经开区规划建设局

	4
	顺河南路（站南路—工业大道）
	道路、排水、照明及交通等工程。
	4500
	经开区规划建设局

	5
	纬一路（创达南路—濮瑞路）及跨引黄入冀补淀中桥
	桥梁、道路、排水、照明及交通等工程。
	7200
	经开区规划建设局

	6
	纬二路（创达南路—濮瑞路）及跨引黄入冀补淀中桥
	桥梁、道路、排水、照明及交通等工程。
	7200
	经开区规划建设局

	7
	燃气管网改造
	94个老旧小区、7个棚户区和52个居民小区内运营时间长、安全隐患大的老旧燃气管网进行改造、提升和更新。
	8419
	经开区市政环卫局

	8
	垃圾分类亭
	在城区内打造15个示范精品小区，进行系统的垃圾分类包装，设立垃圾分类亭、配备模具及宣传廊的建设。
	150
	经开区市政环卫局

	9
	污水管网
	政和西路（濮上路—卫河路）、华昌路（黄河路—昌盛路）新建污水管网。
	112
	经开区市政环卫局

	10
	园林绿化
	香山路（石化路—建设路）、石化路（华安路—濮瑞路、濮源路（沃森—石化路）等路段绿化建设，尚和路（开州路—历山路）、桃源路（五一路—绿城路）、安泰路（卫河路—濮上路）、鹤立巷（五一路—尚和路）、建设路（濮瑞路—创新路）行道树栽植。
	1614.24
	经开区园林局

	11
	园林绿化
	对林海路（黄河路—桃园路）和桃园路（林海路—皇林路）进行简单绿化。
	182
	经开区园林局


附件4
工业园区2023年城建计划
	序号
	项 目 名 称
	建 设 内 容
	总投资
（万元）
	项目实施单位

	一、续建项目
	
	18601
	

	1
	三期路网项目
	经二路北延：南起纬四路，北至纬一路，长1258米，红线宽40米；
经四路北延：南起纬四路，北至纬一路，长1258米，红线宽40米；
纬四路西延：东起经二路，西至经一路，长600米，红线宽24米；
经八路中段：南起纬八路，北至许信路，长1284米，红线宽60米；
纬三路中段：东起经八路，西至经六路，长1846米，红线宽40米。
	18601
	濮阳工业园区建设投资
有限公司

	二、新建项目
	
	18101
	

	1
	文昌街东延
	东起经五路，西至经四路，长600米，红线宽24米。
	1706
	濮阳工业园区建设投资
有限公司

	2
	蓝海路中段
	蓝海路中段（纬七路至黄河东路）长746米，红线宽60米。包括道路、桥梁、给水、雨水、污水、电力、通信和照明工程。
	4055
	濮阳工业园区建设投资
有限公司

	3
	滹沱村路提升改造
	东起气化岛，西至S209，长2500米，红线宽24米。
	5600
	濮阳工业园区建设投资
有限公司

	4
	经三支路
	南起建设路，北至黄河东路，长1299米，红线宽24米。
	2940
	濮阳工业园区建设投资
有限公司

	5
	S214排水工程
	计划铺设S209污水管网3.4公里，雨水管网3.4公里，概算投资1800万元，解决S214沿线周村等排水问题。
	1800
	濮阳工业园区建设投资
有限公司

	6
	建成道路亮化工程
	辖区建成通车道路16条（段）、总长度约20公里，计划对建成道路实施路灯安装、电缆布设等。
	2000
	濮阳工业园区建设投资
有限公司


附件5

示范区2023年城建计划
	序号
	项 目 名 称
	建 设 内 容
	总投资
（万元）
	项目实施单位

	一、新建项目
	
	138627
	

	1
	祥云路南段
	该项目长827米、宽30米，包括道路、排水等配套设施。
	3515
	示范区
市政绿化办

	2
	儒林街（濮瑞路—龙泽大街）
	该项目长652米、宽40米，包括道路、排水等配套设施。
	3912
	示范区
市政绿化办

	3
	仓颉变电站迁建项目
	该项目拟选址大广高速以西，濮范高速以南，卫都大街以北。该处为架空高压线路进入濮阳城区的入口处，500kv架空高压线路可直接进入新变电站；去城东方向变电站的500kv和220kv架空高压线路可直接从新变电站向东沿濮范高速北侧维持原状架设；进入城区内的220kv及以下高压采用地下综合管廊敷设。
	120000
	示范区
市政绿化办

	4
	110kV龙乡（东湖）变电站项目
	龙乡变主变规模最终3×50MVA，本期1×50MVA；110kV出线最终规模4回，本期2回，双T振兴-新区线路，备用2回；10kV出线最终规模36回，本期12回；无功补偿装置，本期主变10kV侧配置（3.6+4.8）Mvar电容器组。
	10000
	

	5
	开德路市政道路修复工程
	对开德路（濮上路—金堤路）段整体破除后重新修复。
	1200
	示范区建设局
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